

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 16.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara-3curse.

*Dezbaterea betonului:* 0,5m3

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-6curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-4m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-23t.

*Montare zidării:* str. Inculeț-36buc.

*Salubrizare mecanizată (16.04.2021):* str. Miorița, Grenoble, L. Kaczynski, Dr. Viilor, Academiei, Pietrarilor, Hîncești, Spicului, Ialoveni.

*Salubrizare mecanizată (17.04.2021):* str. Albișoara, V. Trandafirilor, Inculeț, Testimițeanu, P. Ungureanu, T. Strișcă, C. Vîrnav, Miorița, Grenoble, Spicului, L. Kaczynski, Academiei, Dr. Viilor.

*Salubrizare mecanizată (18-19.04.2021):* Aleea Gării, Negruzzi, Gagarin, Ismail, Cantemir, Varlaam, Șt.cel Mare, V. Micle, Pîrcălab, Eminescu, Alexandri, Armenească, Tighina, Ciuflea, Viaduc.

planificate 19.04.2021:

 *Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani :***

executat 16.04.2021:

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2-35buc.

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. I. Pelivan, 30/2-3curse.

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, Creangă, Piața Unirii, A. Iulia.

planificate 19.04.2021:

*Pregătirea fundației, montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani :***

executate 16.04.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, str. Dimo, str. Studenților, C. Moșilor, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Doina, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare sol:* str. Voluntar Filip Lupașcu-4curse.

*Compactare sol:* str. Voluntar Filip Lupașcu-450m2.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu-37,9t.

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu-16buc.

*Salubrizarea mecanizată (16.04.2021):* str. Albișoara, Dimo, Studenților, C. Moșilor, Socoleni, Ceucari, Doina, T. Vladimirescu.

*Salubrizarea mecan izată (16-17.04.2021):* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, C. Orheiului, str. Petricani, str. Doina (str. Socoleni-Cimitir Doina), bd. Moscova, C. Moșilor.

planificate 19.04.2021:

*Gunoi manual:* str. A. Doga.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu .

*Reparația canalizării pluviale*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

***sect. Botanica:***

executate 16.04.2021:

*Evacuare/transportare gunoi:* str. Zelinski, 26/3-10curse.

*Salubrizare mecanizată (16-17.04.2021):* bd. Decebal, Dacia, Viaduc, Dacia buzunarele.

*Salubrizare mecanizată (17.04.2021):* bd. Dacia, Viaduc, Gr. Botanică, Sarmizegetusa, Trandafirilor, V. Crucii, Grenoble, Traian, C. Vodă.

planificate 19.04.2021:

*Montarea bordurelor*: str. Zelinski, 26/3.

*Amenajarea pietrișului:* str. Titulescu,18.

***sect. Ciocana :***

executate 16.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-7curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1m3.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-9,2t.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-24buc.

*Montare zidării:* str. P. Zadnipru, 14/4-12buc.

*Amenajare/compactare b/a suprimat:* str. Eroii Neamului-265t.

*Salubrizarea mecanizată 16.04-17.04.2021):* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, Sadoveanu.

*Salubrizarea mecanizată (17.04.2021):* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan.

planificate 19.04.2021:

*Profilarea, amenajarea pietrișului:* C. Dacilor.

*Pregătirea fundației, montarea bordurelor*: bd. M. cel Bătrîn (Alee).

***sect. OCR:***

executate 16.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-111buc.

*Spălarea barei de protecție*: bd. Renașterii-250m.l.

planificate 19.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere.*

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 16.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. M. Manole-2gril.rid., 2elemente pref.din beton, str. Uzinelor-2gril. rid., 2elemente pref.din beton, bd. M. Cel Bătrîn-1gril.rid., 1element pref.din beton,

*Încărcare/transportarea gunoiului:* bd. M. Cel Bătrîn, 31/3-1cursă, șos. Hîncești-1cursă.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești-34buc., str. I. Dumeniuc, 22-24-8buc.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. A: Russo.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale (video):* str. I. Creangă.

planificate 19.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești, V. Țepeș, A. Russo.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Creangă

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) :***

executate 16.04.2021:

*Săpătură manuală*: str. Albișoara-Zaikin-1m3, str. Inculeț-2m3.

*Compactare manuală*: str. Albișoara-Zaikin-1m3, str. Inculeț-2m3.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara-Zaikin-0,3m3, str. Inculeț-0,3m3.

*Montare zidării*: str. Albișoara-Zaikin-9,5buc. vechi, str. Inculeț-12buc.noi.

*Montare pavaj*: str. Albișoara-zaikin-10,5m2.

*Încărcare/transportare gunoi*: str. Albișoara-Zaikin-1cursă.

planificate 19.04.2021:

*Pregătirea fundației, montarea bordurelor:* str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 16.04.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Alcedar-90t.

planificate 19.04.2021:

*Decaparea/evacuarea gunoiului:* str. Colonița.

*Amenajare pietriș*: str. Alcedar.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc