

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 17.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. 31 August-14,5m2, str. Bernadazzi-1,5m2, str. Ismail-2m2, str. P. Halippa-4,5m2, str. V. Alecsandri-6m2, șos. Hîncești-6m2.

planificate 18.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Gh. Asachi, șos. Hîncești, str. I. Ganea, str. Gh. Cașu, str. Inculeț, str. T. Strișcă, str. 31 August, str. Vl. Pîrcălab.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 17.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. T. Vladimirescu-14m2, str. L. Deleanu-2,5m2, str. N. Costin-1,5m2, bd. A. Iulia-7m2.

planificate 18.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* Centrul istoric.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 17.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Pușkin-9,5m2, str. Rădăuțau-16,5m2, str. T. Vladimirescu-9,5m2.

planificate 18.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. T. Vladimirescu, str. Petricani, str. Doina, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo.

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 17.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* șos. Muncești-2m2, bd. Decebal-4m2, str. Titulescu-1m2, str. Zelinski-7m2, str. Grenoble-2m2, str. Hr. Botev-2m2, str. Sarmizegetusa-4m2.

planificate 18.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia, str. Gr. Botanică, str. Independenții.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executate 17.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Varnița-40m2.

planificate 18.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Varnița, str. L. Bîcului, str. Uzinelor.

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 15.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-78buc., sect. Buiucani-118buc.

executate 16.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Hr. Botev-Dacia-2buc., str. Albișoara, 68-2buc., str. Belinski-V. Lupu-4buc.

executate 17.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Columna-M. Eminescu-4buc., str. Goga-V. Alecsandri-2buc., or. Sîngera-18buc.

planificate 18.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Ismail, str. G. Latină, 5, str. I.Dumeniuc, 8.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 17.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*:str. B. Bodoni-1gril.inst., str. L. Tolstoi-2gril.inst., str. Ceucari, 2/6-termoizolarea plăcilor din beton.

*Curățirea canalizării pluviale:*str. B. Bodoni-6buc., str. Pușkin-12buc., bd. Șt. cel Mare-12buc., 2curse gunoi.

planificate 18.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Ceucari, 2/6, str. L. Tolstoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Hrușca, 2A, str. P. Rareș.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

executate 17.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Costiujeni-1,6m2, str. V. Apelor-14,6m2, str. Gh. Tudor-15,4m2.

planificate 18.02.2021:

*Amenajare în b/a suprimat:* C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 17.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Tăbăcăria Veche-2curse.

executate 18.02.2021:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Buiucani.

17-18.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 8,3t (sare), 145,7t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc