

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 16.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str. Ismail, bd. St. cel Mare,Piata D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Garii, str. Halippa, sos. Hincesti, str. V. Alecsandri.

*Demolare beton:* str.V.Alexandri – 1m3

*Amenajare beton asfaltic:* str.V.Alecsandri – 295 m2, 7,33 t str.egalizare

planificate 17.09.2021:

*Salubrizare manuala:*str.Timisoara, str.Costesti, str.Universitatii.

*Salubrizarea subteranelor:* str.V.Tepes, str.Vinatorilor.

*Amenajare beton asfaltic:* str.V.Alecsandri .

***sect. Buiucani:***

executate 15-16.09.2021(in noapte) :

*Salubrizare mecanizata:* P.D.Cantemir , str.I.Creanga, P.Unirii, bd.A.Iulia, C.Iesilor

executate 16.09.2021 :

*Excavare/transp.gunoi:* str.I.Pelivan 30/2 – 9 curse

*Demolare beton asfaltic:* str.I.Pelivan 30/2 – 2 m3

*Salubrizare manuala:* str.I.Pelivan 30/2 – 1 cursa

*Amenajare beton asfaltic :* bd.St.cel Mare – 18 m2

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Tarinii – 30 m2, str.Mesager – 4 m2

executate 16-17.09.2021 (in noapte):

*Frezarea partii carosabile:* C.Iesilor

planificate 17.09.2021:

*Salubrizare manuala:* C.Iesilor

*Amenajare beton asfaltic:* C.Iesilor

*Frezarea partii carosabile:* C.Iesilor

***sect. Rîşcani:***

executate 16.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* str.Albisoara, C.Orheiului, str.Ceucari, C.Mosilor, str.Studentilor, str.Socoleni, str.Florilor, str.N.Dimo.

*Amenajare pietris:*str.Albisoara – Renastere(tr.) – 5,3 t

*Amenajare beton asfaltic:*str.Albisoara – Renastere(tr) – 184m2, str.Renastere -40m2(subter.)

executate 16-17.09.2021 (noapte):

*Salubrizare mecanizata:* bd.Renasterii, bd.G.Vieru, str.C.Tanase, str.Ierusalimului, str.B.Bodoni,str.A.Puskin, str.P.Rares, str.Petricani, str.T.Vladimirescu.

planificate 17.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Bodoni – C.Tanase

***sect. Botanica:***

executate 16.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* com.Tintereni str.Morii – 167 t

planificate 17.09.2021:

*Evacuare gunoi:* com.Tintereni str.Morii

*Amenajare beron asfaltic:* sos.Muncesti

*Montare bordure:* str.Teilor

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Titulescu, str-la Burebista

***sect. Ciocana:***

executate 16.09.2021:

*Excavare/transp.gunoi:* str.P.Zadnipru 14/4 - 6 curse

*Amenajare pietris:* str.P.Zadnipru 14/4 – 10 t

executate 16-17.09.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str.L.Bicului, str.Uzinelor, str.V.lui Voda, str.P.Inalt, str.Otovasca.

*Spalarea partii carosabile:* str.Uzinelor, str.V.lui Voda, str.Voluntarilor, str.M.Manole, bd.M.cel Batrin.

planificate 17.09.2021:

*Evacuare gunoi:* str.P.Zadnipru 14/4 (tr.)

*Amenajare pietris:* str.P.Zadnipru14/4(tr.)

***sect. OCR:***

executate 16-17.09.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.Petricani -350m2, str.Mircesti – 200m2, traseul Tohatin – 700m2

planificate 17.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str.Petricani, str.Ismail

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 16.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str.Dimo – Studentilor – 1 cap.fonta, bd.St.cel Mare – 6 gril.inst., 2 curse gunoi.

*Curatirea canalizării pluviale*: str.M.Manole – 24 buc., str.M.Dragan – 3 buc, str.C.Mosilor – 1 cursa gunoi, C.Basarabiei – curatire canal.

planificate 17.09.2021

*Reparația canalizării pluviale:* str.Columna-T.Ciorba, bd.St.cel Mare(receptoare),str.Columna-M.Viteazul(colector)

*Curatirea canalizării pluviale*: C.Basarabiei

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 16.09.2021:

*Excavare/trans.sol:* com.Tintereni str.Al.cel Bun – 143m3, 11 curse.

planificate 17.09.2021:

*Excavare/trans. gunoi:* com.Tintereni str.Al.cel Bun

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 16.09.2021:

*Montare borduri:* bd.C.Voda 19/1 – 15 buc.

*Demolare beton:* bd.C.Voda 19/1 – 0,36m3

*Amenajare pietris:* str. Grenoble 259 – 10 t

Tel: 47 12 93