

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 18.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* str. Ismail (pod)-750m2, str. Miorița (pod)-76m2, Viaduc tr.-2 020m2.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, șos.Hîncești – Sihastrului-0,5curse, șos.Hîncești-Spicului-0,5curse, șos.Hîncești 176-0,5curse.

planificate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. I. Ganea, str. Gh. Cașu, str. 31 August, str. Vl. Pîrcălab.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 18.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a mat. antiderapant:* str. I. Creangă (Flacara) (pasaje subterane)-50m2, C. Ieșilor (Univ. I. Creangă) (pasaje subterane)-100m2, str M. Viteazul tr.-1 000m2.

planificate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* Centru istoric.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 18.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod)-200m2

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant , curățire*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Moscova (pasaj subteran)-100m2.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

*Salubrizare manuală*: str. T. Vladimirescu-2curse.

planificate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Petricani, str. Doina, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dim, C. Orheiului.

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 18.02.2021:

*Curățire/presurare material antiderapant manual a a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești.

*Curățire/presurare material antiderapant manual:* Viaduc tr.-3 000m2, bd. Dacia-400m2 (treceri pietonale).

*Salubrizare manuală*: șos. Muncești (nod rutier)-1cursă.

planificate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Gr. Botanica, bd. Dacia, str. Independenții, str. Teilor.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executate 18.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2, str. Varnița tr. (pod)-90m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Uzinelor-1cursă.

planificate 19.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Uzinelor.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Transnistria, str. Varnița.

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 18.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Ismail-4buc., str. G. Latină, 5-4buc., str. I.Dumeniuc, 8-8buc.

planificate 19.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 18.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: C. Ieșilor-10m3 săp.man., 5m3 demol.beton, 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Hrușca, 2A-3buc., str. Albișoara-12buc., str. Pușkin-10buc., str. V. Lupu, 78/3-2buc., 2curse gunoi.

planificate 19.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. P. Rareș.

*Curățirea canalizării pluviale*: Centru istoric.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

planificate 19.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 18.02.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Tăbăcăria Veche-1cursă (curățire canal scurgere).

executate 19.02.2021:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Buiucani.

18-19.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 11,7t (sare), 105,4t (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc