

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 18.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail-1cursă; str. Carbunarilor-1 cursă.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble; str. Miorița; șos. Hancești; str. Pietrarilor; str. Spicului; str. Ialoveni; str. Dr. Viilor; str. Sihastru;str. Academiei; str. L. Kaczynski; str. Ciocarliei; str. Trifan Baltă.

planificate 119.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Haltei; str. Tăbăcăria Veche.

***sect. Buiucani:***

executate 18.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazu; str. Sciusev; str. Stere; str. V. Lupu; str. Coca; str. T. Vladimirescu; str. Constitutiei; str. Cornului.

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski-2curse;

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski-4.4t;

*Amenajare in beton asfaltic:* str. V. Belinski-5t; str. I. Creangă-15,15t.

*Reparația canalizarii pluviale*: str. V. Belinski- 4fint.rid.

executate 18-19.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața Mari Adunari Naționale; bd Șt. cel Mare; str. Columna; str. Dosoftei; Piata D. Cantemir; C. Ieșilor; str. Coca.

planificate 19.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski;

*Amenajarea bitonului asfaltic:* str. V. Belinski.

***sect. Rîşcani:***

executate 18.08.2021:

*Amenajare in beton asfaltic:* str. Cuză Vodă-Dacia,39 -16.6t;

*Salubrizarea manuala:* str. Petricani -3curse.

planificate19.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Dimo; str. Albișoara; C. Orheiului; str. Petricani; str. Florilor; str. Vladimirescu.

*Curățirea canalizării pluviale*: sec.Rîșcani

***sect. Botanica:***

executate 18.08.2021:

*Amenajare petriș:* com. Țînțăreni, str. Morii-6.3t.

*Frezarea părții carosabile:* str. Varșovia,2 -300m2.

planificate19.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Praga,82;

*Frezarea părții carosabile:* str. Praga,82.

***sect. Ciocana:***

executate18.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Voluntarilor; str. M. Manole; str. Sargidava; str. M. Spataru; str. M. Dragan.

*Excavare/ransportare gunoi:* str. P. Zadnipru,14/4 -3curse;

*Salubrizare manuala:* str. P. Zadnipru,14/4 -2curse;

*Sapatura manuala*: str. P. Zadnipru,14/4-3m3.

*Amenajarea petrișului:* str. P. Zadnipru,14/4 -9,1t.

*Montarea bordure:* str. P. Zadnipru,14/4-38buc.

planificate 19.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:*str. P. Zadnipru,14/4.

***sect. OCR:***

planificate 19.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 18.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. 31 August-Armenească-8buc; str. M Cibotari- 16buc; str. Albișoara-18 buc; -2curse gunoi.

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Petricani- 1gril.inst.;str. Albișoara-P Rareș-3 gril.rid.; bd. Șt. cel Mare-2gril.rid.; str. M. Cibotari-2.2t pietris.

planificate 18.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:*bd. Ș. Cel Mare;

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Ș. Cel Mare.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 18.08.2021:

*Montare bordure:* str. Ismail, 27 (parcare)-30buc.

*Amenajarea petriș:* str. Ismail, 27 (parcare)-110t;

*Amenajarea nisip:* str. Ismail, 27 (parcare)-39,7t;

*Transportare sol*: str. Ismail, 27 (parcare)- 7curse;

planificate 19.08.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Ismail, 27 (parcare);

*Excavare/transportare gunoi*: str. Ismail, 27 (parcare)

*Desfacere/montarea bordurilor:* str. Ismail, 27 (parcare).,

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 18.08.2021:

*Amenajarea petrișului:* str. Grenoble,259 -40t; bd. C.Vodă,19/1-5t.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Grenoblea,259-10curse.

*Amenajare beton:* bd. C.Vodă,19/1-1m3.

*Salubrizare manuală*: bd. C.Vodă,19/1-1cursa.

planificate 19.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

Tel: 47 12 93