

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 20.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Inculeț - 12curse.

*Demontarea borduri veche:* str. Inculeț – 78m.l.

*Decaparea asfaltului:* str. Inculeț – 120m2

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3,5m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-10t.

*Montare borduri:* str. Inculeț – 57buc.

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail+Pod+buzunare, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. 31 August, București, str. Sciusev, str. Bernardazzi, str. Mateevici, str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 21.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani :***

executat 20.04.2021:

*Montare borduri:* str. I. Pelivan, 30/2-49buc.noi, 4buc.

*Excavare/transportare pămîntului:* str. I. Pelivan, 30/2-3curse.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Belinschi, Pelivan, N. Costin, Deleanu, 27 Martie, B. Sculeni, Mesager, Alexandrescu.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. B. Bodoni, str. M. Cibotari.

planificate 21.04.2021:

*Pregătirea fundației, montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani :***

executate 20.04.2021:

*Demontarea borduri veche:* str. Putnei, 93 (liceul ”M. Lomonosov”) – 40m.l.

*Excavare/transportare sol:* str. Putnei, 93 (liceul ”M. Lomonosov”)-3curse.

*Amenajare pietriș*: str. Putnei, 93 (liceul ”M. Lomonosov”)-8,2t.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Voluntar Filip Lupașcu-3fîntîni noi+2elemente, 2fîntîni vechi.

*Frezarea p/c (lîngă bordură):* str. Putnei, 93-11m2, str. Gh. Madan, 85/1-32m2.

*Frezarea denivelărilor:* str. B. Bodoni-7m2.

*Gunoi manual:* str. Albișoara-1cursă, A. Doga – 1cursă.

planificate 21.04.2021:

*Gunoi manual:* str. A. Doga.

*Demolare borduri, pregătirea fundației:* str. G. Madan, 85/1.

*Pregătirea fundației, amenajare pietriș*: str. Putnei, 93.

***sect. Botanica:***

executate 20.04.2021:

*Evacuaregunoi:* str. Zelinski, 26/3-4curse.

*Demolarea bordurilor vechi:* str. Zelinski, 26/3-80m.l.

*Montare borduri:* str. Zelinski, 26/3-50buc.

*Salubrizare mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, Decebal, Independenței, Burebista, Hr. Botev, Zelinski, Titulescu.

planificate 21.04.2021:

*Evacuare gunoi, montarea bordurelor*: str. Zelinski, 26/3.

***sect. Ciocana :***

executate 20.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-4curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-0,5m3.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-5t.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-70buc.

*Amenajare pietriș:* C. Dacilor-83,3t.

*Salubrizarea mecanizată:* str. A.Russo, M.cel Bătrîn, G. Latină, P. Zadnipru, I. Vieru, Studenților, Sadoveanu.

planificate 21.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi, montarea bordurelor*: str. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 20.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-60buc.

*Spălarea barei de protecție*: Estacada Sîngera-200m.l.

planificate 21.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere.*

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 20.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Creangă – conducta cu Ø 500-6m.l. (pietriș-3t., nisip-5tn); șos. Hîncești – 3elemente din beton.

*Încărcare/transportarea gunoiului:* str. I. Creangă-3cursă.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești-32buc.

planificate 21.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Creangă, V. Lupu, 87/3.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) :***

executate 20.04.2021:

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-1,7m3.

*Dezbaterea betonului:* str. Inculeț-2,0m3.

*Compactare manuală*: str. Inculeț-1,5m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-0,8tn.

*Montare zidării*: str. Inculeț-19buc.

planificate 21.04.2021:

*Pregătirea fundației, montarea bordurelor:* str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 20.04.2021:

*Profilarea:* str. Colonița – 200m2.

*Amenajare pietriș*: str. Alcedar-45t.

planificate 21.04.2021:

*Decaparea/evacuarea gunoiului:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc