

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 20.08.2021:

*Salubrizarea pasajelor supterane*: str. Negruzzi- Șt. cel Mare -0.5curse; str. Ciuflea- Șt. cel Mare -0.5curse; șos.Hancesti-Sihastrului -0.5curse; șos. Hancesti-Spicilor -0.5curse; șos.Hancesti,176- 0.5curse;

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble; str. Miorița; șos. Hancești; str. Pietrarilor; str. Spicului; str. Ialoveni; str. Dr. Viilor; str. Sihastru;str. Academiei; str. L. Kaczynski; str. Ciocarliei; str. Trifan Baltă.

executate 20-21.08.2021 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt. cel Mare; Viaduct; str. Ciuflea; bd. Gagarin; bd. Negruzzi; Aleea Gării; str.Ismail; str. P. Halippa; șos Hancești; str. Gh. Asachi; str. V. Alecsandri.

planificate 21.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* Viaduct

*Frezarea părții carosabile:* Viaduct

***sect. Buiucani:***

executate 20.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Belinski; str. Pelivan; str. N. Costin; str. L. Deleanu; str. 27 Martie; str. B. Sculeni; srt. Mesager.

str. Cantemir; C. Ieșilor; str. I. Creangă; P. Unireii;bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă-Coca(racordari) -32.38t b/a fin; str. Belinski -31.6t b/a fin;

executate 20-21.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir; C. Ieșilor; str. I. Creangă; Piața Unirii; bd. A. Iulia.

planificate 21.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Belinski.

*Amenajare petriș:* str. Belinski.

***sect. Rîşcani:***

executate 20.08.2021:

*Salubrizarea manuala:* bd. Renașterii -1cursă;

*Amenajare beton:* bd. Renașterii -1m3;

*Frezarea părții carosabile:* bd. Renașterii-120m2

executate 20-21.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii; bd. G. Vieru; str. Tanase; str. Ierusalim; str. Bodoni; str. Pușkin; str. P. Rareș; str. Kiev; str. T. Vladimirescu; bd. Moscova; str. Voievod; str. A. Russo; str. Petricani

Planificate 21.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Renașterii

***sect. Botanica:***

executate 20.08.2021:

*Amenajare petriș:* com. Țînțăreni, str. Morii-5t.

*Excavare/transportare gunoi:* str.Varșovia-4curse

*Lichidarea situației de avariere*: Estacada Sîngera-3m2; Băcioii Noi-30m2.

Planificate 21.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Varșovia,2;

*Frezarea părții carosabile:* str. Varșovia,2;

*Salubrizarea statiilor de asteptare a transportului public:* șos Muncesti (12 stații).

***sect. Ciocana:***

executate 20.08.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Voluntarilor; str. M. Manole; str. Sargidava; str. M. Spataru; str. M. Dragan;

*Salubrizare manuala:* str. P. Zadnipru,14/4 -1curse;

*Amenajarea petrișului:* str. P. Zadnipru,14/4 -5.7t;

*Sapatura manuala*: str. P. Zadnipru,14/4-2m3;

*Montarea bordure:* str. P. Zadnipru,14/4 -5bord.

Montre zidării: str. P. Zadnipru, 14/4-68zid.

executate 20-21.08.2021(noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. Cel Batrin; str. A. Russo; str. G. Latină; str. Sadoveanu; str. P. Zadnipru; str. Vieru; str. Dumeniuc; str. Studenților.

planificate 21.08.2021:

*Montare bordure:*str. P. Zadnipru,14/4.

***sect. OCR:***

executate 20.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: str. Ismail- 750m2; instituții de învățămînt sect. Botanica-144m2; sect. Buicani-85m2

planificate 21.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: str. Ismail;

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 20.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Spataru,13 -10buc; str. I. Vieru -24buc; 1curse gunoi;

*Reparația canalizarii pluviale:* str. Botanivca Veche -6fint/ins.; str. Uzinilor-1gril.ins.; str. Zelinski- 1gril.ins.-1cursa gunoi.

planificate 21.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:* str. A. Ruso, 55; str. Sadoveanu; str. Dimo.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Sadoveanu; str. Dimo.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 20.08.2021:

*Montarea bordurilor:* str. Ismail, 27 (parcare) -45bord.

*Sapatura manuala:* str. Ismail, 27 (parcare)-3m3;

*Amenajarea petriș:* str. Ismail, 27 (parcare)-216t;

*Amenajarea nisip:* str. Ismail, 27 (parcare)-13.5t;

*Excavare/transportare sol*: str. Ismail, 27 (parcare)-5 curse.

planificate 21.08.2021:

*Montarea bordurilor:* str. Ismail, 27 (parcare);

*Amenajarea petriș:* str. Ismail, 27 (parcare);

*Amenajare canalului pluvial:* str. Ismail, 27 (parcare);

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 20.08.2021:

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1-8bord.

*Amenajarea petrișului:* str. Grenoble,259 -20t; bd. C.Vodă,19/1-30t.

*Salubrizare manuală:* bd. C.Vodă,19/1 -1curse.

planificate 21.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Grenoble,259;

*Amenajarea petriș:* str. Grenoble,259;

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

Tel: 47 12 93