

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 21.04.2021:

*Demontarea borduri veche:* str. Inculeț – 71m.l.

*Decaparea asfaltului:* str. Inculeț – 125m2

*Dezbaterea betonului:* str. Inculeț – 3,5m3

*Excavare/transportare gunoi:* str. Inculeț - 12curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-4,5m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-18t.

*Montare borduri:* str. Inculeț – 71borduri mari.

*Implicarea în stîngerea incendiului:* C. Moșilor-maturarea părții carosabile, transportarea nisipului-7,5t.

*Salubrizare mecanizată:* str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 22.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani :***

executat 21.04.2021:

*Gunoi manual:* str. Sf. Țării – 1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan, 30/2 – 5,7t.

*Montare borduri:* str. I. Pelivan, 30/2-7borduri mari noi, 3borduri mari vechi.

planificate 22.04.2021:

*Pregătirea fundației, montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani :***

executate 21.04.2021:

*Gunoi manual:* str. A. Doga – 1cursă.

*Dezbaterea betonului:* str. G. Madan, 85/1- 1,5m3.

*Excavare/transportare sol:* str. G. Madan, 85/1-3curse.

*Amenajare pietriș*: str. G. Madan, 85/1- 4,7t.

*Montare borduri:* str. Putnei, 93 (liceul ”M. Lomonosov”)-12,5borduri mari, 7borduri mici.

planificate 22.04.2021:

*Pregătirea fundației, amenajare pietriș*: str. G. Madan, 85/1.

*Montare borduri:* str. Putnei, 93.

***sect. Botanica:***

executate 21.04.2021:

*Evacuaregunoi:* str. Zelinski, 26/3-3curse.

*Demolarea bordurilor vechi:* str. Zelinski, 26/3-80m.l.

*Montare borduri:* str. Zelinski, 26/3-72borduri mici.

*Salubrizare mecanizată:* str. Sarmizegetusa, Gr. Botanică, V.Crucii, Grenoble, Trandafirilor, Zelinski.

*Salubrizare mecanizată (21-22.04.21):* bd. Dacia.

planificate 22.04.2021:

*Evacuare gunoi,amenajarea pietriș, montarea bordurelor*: str. Zelinski, 26/3.

***sect. Ciocana :***

executate 21.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-5curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-0,5m3.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-17,3t.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-41borduri mari.

planificate 22.04.2021:

*Profilarea carosabilului:* str. Industrială.

*Excavare/transportare gunoi, montarea bordurelor*: str. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 21.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Botanica-84buc.

*Spălarea barei de protecție*: Estacada Sîngera-250m.l.

planificate 22.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere.*

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 21.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești-34buc., gunoi manual-1cursa.

*Spălarea rețelei canalizării pluviale și pomparea nămolului:* str. I. Creangă.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale (video):* str. I. Creangă, L. Bîcului.

planificate 22.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Poamei, Viaduc, Dacia.

*Spălarea retelei:* șos. Hîncești, Poamei, Viaduc.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) :***

executate 21.04.2021:

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-1,0m3.

*Încărcare/transportare gunoi:* str. Inculeț-2curse.

*Nivelarea suprafeței:* str. Inculeț-250m2.

*Compactare manuală*: str. Inculeț-1,0m3.

*Compactare mecanizată*: str. Inculeț-0,76m3.

*Montare bordure:* str. Inculeț-10borduri mici.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-0,5tn.

*Montare zidării*: str. Inculeț-19buc.

planificate 22.04.2021:

*Amenajarea pietriș:* str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 21.04.2021:

*Gunoi manual:* str. Uzinilor-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Colonița - 30t.

planificate 22.04.2021:

*Decaparea/evacuarea gunoiului:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93