

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 20.09.2021:

***Lichidarea situatiei de avariere:***str.I.Nistor – 1.3 t , str.I.Ganea – 1.7 t, str.Vinatorilor – 2.8 t , str.Lomonosov – 5.2 t , str.Odesa – 1.7 t

***Decapare b/a uzat :*** sos.Hincesti , str.Spicului – 5 curse

***Salubrizare mecanizata:*** str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Ascahi, str. V. Alecsandri.

planificate 21.09.2021:

***Salubrizare manuala:*** str.Ismail

***Decapare b/a uzat:*** sos.Hincesti (pasaj subteran)

***Lichidarea situatiei de avariere:***str.Haltei, str.Carbunarilor.

***sect. Buiucani:***

executate 20.09.2021 :

***Salubrizare mecanizata:*** str.M.Viteazul, str.Sciusev, str.C.Stere, str.V.Lupu, str.E.Coca, str.T.Vladimirescu, str.Constitutiei, str.Cornului.

***Excavare/trans.gunoi:*** str.I.Pelivan 30/2 – 5 curse

***Amenajare in pietris:*** str.I.Pelivan 30/2 – 32,1t

***Salubrizare manuala:*** str.I.Pelivan 30/2 – 1 cursa

***Amenajare in pietris:*** str.I.Creanga – 9,9 t

executate 19-20.09.2021(in noapte) :

***Frezarea partii carosabile:*** C.Iesilor – 1100 m2

planificate 21.09.2021:

***Frezarea partii carosabile:*** C.Iesilor

***Salubrizare manuala:*** C.Iesilor

***Amenajare beton asfaltic:*** C.Iesilor

***sect. Rîşcani:***

executate 20.09.2021 :

***Montare zidarii:*** str.Albisoara – Renasterii(tr) – 28 m2

***Amenajare pietris:*** str.Albisoara – Renasterii(tr) – 5,3 t

***Salubrizare manuala:*** str.Albisoara – 2 curse

***Salubrizare mecanizata:*** str.Albisoara, C.Mosilor, str.Ceucari, str.Socoleni, bd.Moscova, str.Studentilor, str.N.Dimo, str.Florilor, str.T.Vladimirescu.

executate 20-21.09.2021(in noapte) :

***Salubrizare mecanizata:*** str.Renasterii, str.Kiev, bd.Moscova, str.T.Vladimirescu, str.B.Voevod, str.A.Russo, C.Orheiului, str.Petricani.

planificate 21.09.2021:

***Excavare/trans.sol:***str.Albisoara – Renasterii(tr).

***Amenajare pietris:***str.Albisoara – Renasterii(tr).

***sect. Botanica:***

executate 20.09.2021:

***Amenajare beron asfaltic:*** str.Grenoble - 1 509 m2, 5 bord. noi, 2 fintini.

planificate 21.09.2021:

***Frezarea partii carosabile:*** bd.Decebal .

***Lichidarea situatiei de avariere:*** str-la Burebista, str.Titulescu, str.C.Alba.

***Excavare/trans. sol:*** com.Tintereni, str.I.Creanga.

***sect. Ciocana:***

executate 20.09.2021:

***Excavare/trans.gunoi:*** str.P.Zadnipru 14/4 – 6 curse

***Amenajare pietris:*** str.P.Zadnipru 14/4(tr.) – 12t

***Montare zidarii:*** str.P.Zadnipru 14/4 – 10 buc.

***Sapatura manuala:*** P.Zadnipru 14/4 – 2m3

planificate 21.09.2021:

***Frezarea partii carosabile:*** C.Iesilor

***Salubrizare manuala:*** C.Iesilor

***Amenajare beton asfaltic:*** C.Iesilor

***sect. OCR:***

executate 20.09.2021:

***Deservirea indic.rutiere:*** sect.Centru – 72 buc, sect.Buiucani – 67 buc .

planificate 21.09.2021:

***Aplicare marcaj rutier:*** str.Belinski .

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 20.09.2021:

***Reparația canalizarii pluviale:*** str.I.Bot – 2 gril.inst., str.L.Bicului – 2 gril. inst., str.Grenoble 163/7 – sap.man. – 3m2, 1 cursa.

***Curățirea canalizării pluviale:*** str.L.Bicului – 18 buc., str.Voluntarilor – 6 buc., str.M.Dragan – 6 buc., 2 curse gunoi , C.Basarabiei – canal pluvial.

planificate 21.09.2021

***Reparația canalizarii pluviale:***  bd.St.cel Mare –( ridic.recept)

***Curățirea canalizării pluviale:*** C.Basarabiei

***Spalare canaliz.pluviala:*** str. M.Dragan

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 20.09.2021:

***Excavare/trans.sol:*** com.Tintereni str.V.Alecsandri

planificate 21.09.2021:

***Excavare/trans.sol:*** com.Tintreni str.V.Alecsandri

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 20.09.2021:

***Amenajare beron asfaltic:*** str.Grenoble - 1 509 m2, 5 bord. noi, 2 fintini.

planificate 21.09.2021:

***Amenajare beton asfaltic :*** str.Columna- M.Viteazul

***Asfalatre receptoare :*** bd. St.cel Mare

Tel: 47 12 93