

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 21.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str. Grenoble, str. Costiujeni, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.

planificate 22.10.2021:

*Amenajarea pietriișului:* șos. Hîncești -Spicului.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Hîncești -Spicului.

*Decaparea b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Demontarea bordurelor:* șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

planificate 22.10.2021:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Teilor.

***sect.Rîşcani:***

executate 21.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Petricani.

*Excavarea/Transportare gunoi:* str. C. Vodă, 19/1-5 curse.

*Montarea bordurelor:* str. C. Vodă, 19/1-45 buc.

Planificate 22.10.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. C. Vodă, 19/1.

*Montarea bordurelor:* str. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 21.10.2021:

*Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:* șos. Muncești -12 buc.

*Montarea bordurelor:* str. Cernăuți -40 buc.

*Evacuare gunoi:* str. Cernăuți -2 curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* Viaduc -0,5 curse, șos. Muncești, 800- 0,5 curse, bd. Dacia- 0,5 curse.

executate 21-22.10.2021(în noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str. Burebista, str. Independenței, bd. Dacia, Viaduc, str. Decebal, str. Titulescu, str. Teilor.

planificate 22.10.2021:

*Săpătură:* str. Grenoble, 303, str. Teilor, 10.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Grenoble, 303.

***sect. Ciocana:***

Executate 21.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor -325,3 t.

planificate 22.10.2021:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Teilor.

***sect. OCR:***

executate 20-21.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. A. Iulia -400 m2.

planificate 22.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 21.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:* șos. Hîncești, 176 -3 buc.,2 curse gunoi, 5 m3 săpat., șos. Muncești -47 buc.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Braniștii -1 recept. inst., C. Ieșilor- 2 rcept. Inst., str. Dimo -3 recept. inst, str. Mircești -8 recept. inst., str. Ceucari -1 recept. inst.,

planificate 22.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:* șos. Hîncești, 176.

*Reparatia canalizarii pluviale:* str. M. Drăgan.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 21.10.2021:

*Amenajare pavaj*: com.Țînțăreni, str.V.Alexandri -68 m2.

*Excavare/Trasportare gunoi:* com.Țînțăreni, str.V.Alexandri -1 cursă.

planificate 22.10.2021:

*Amenajare pietriș:* com.Țînțăreni, str.V.Alexandri.

*Montare pavaj:* com.Țînțăreni, str.V.Alexandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 21.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: bd. Dacia, 12 -50 m2.

*Frezarea partii carosabile:* bd. Dacia, 12 -50 m2.

*Salubrizarea manuală:* bd. Dacia, 12 -1 cursă.

planificate 22.10.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:* str. M. Millo, str. Gh. Tudor, str. G. Meniuc.

Ex. 022 47 12 93