

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 22.10.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Amenajare pietris:* sos.Hincesti - Spicului – 2,3t

*Amenajare beton asfaltic:* sos.Hincesti - Spicului – 88m2

executate 22-23.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

executate 23.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.

executate 24-25.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 25.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*sos.Hincesti – Spicului

*Demolare beton:* sos.Hincesti - Sihastrului

*Montare bordure:* sos.Hincesti - Sihastrului

***sect. Buiucani:***

executate 22-23.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* P.M.A.N., bd.St.cel Mare, str.Columna, str.M.Dosoftei, P.D.Cantemir,

executate 23.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.M.Viteazul, str.A.Sciusev, str.C.Stere, str.V.Lupu, str.E.Coca, str.T.Vladimirescu, str.Cornului, str.Constitutiei.

***sect.Rîşcani:***

executate22.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:*str.Albisoara, C.Mosilor, str.T.Vladimirescu, str.Florilor, str.N.Dimo, str.Studentilor, str.Socoleni, str.Ceucari.

*Excavarea/trans. gunoi:*bd.C.Voda 19/1- 4 curse gunoi,.

*Montare borduri:* bd.C.Voda 19/1- 29 buc.

*Spataura manuala:* bd.C.Voda 19/1 - 1,5m3

Planificate25.10.2021:

*Excavare/trans. gunoi:* bd.C.Voda 19/1

*Montare bordure:* bd.C.Voda 19/1

*Demolare b/a:* bd.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate22.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Teilor.

*Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:* șos. Muncești (12 buc.)-0,5curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane:*Viaduc, șos. Muncești, 800, bd. Dacia.

executate 23.10.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Cernăuți-4curse.

*Desfacere bordure:*str. Cernăuți-70buc.

Planificate 25.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor 10

*Amenajare pietris:* str.Teilor 10

*Montare bordure:* str.Cernauti

***sect. Ciocana:***

Executate22.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*str. Teilor -106,6t

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor – 50m2

*Salubrizare manuala:* str. Teilor – 2 curse

planificate25.10.2021:

*Amenajarea beton asfaltic:* str.Teilor

***sect. OCR:***

executate 22-23.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*bd.A.Iulia - 850m2

executate 24-25.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*bd.A.Iulia – 450m2

planificate25.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun.Chisinau

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate22.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:*str.M.Dragan – 4 buc., 2 curse gunoi, sos.Hincesti – 1 cursa gunoi, riul Tiganca – 4m3 sapat.man.(curatirea riului)

*Reparația canalizării pluviale:*str.M.Dragan– 4 buc

*Verificare / pompare namol:* str.M.Dragan 28/2 – 7 curse

planificate 25.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:*sos.Hincesti- Spicului

*Reparatia canalizarii pluviale:* str.Ismail

*Spalarea retelelor canalizarii pluviale:*sos.Hincesti , str.M.Dragan 24

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate22.10.2021:

*Amenajare pavaj*: com.Tintereni str.V.Alexandri – 68,2m2

*Amenajare pietris:* com.Tintereni str.V.Alexandri – 125m2

planificate 25.10.2021:

*Amenajare pietriș:*com.Tintereni , str.V.Alexandri

*Montare pavaj:* com.Tintereni , str.V.Alexandri

*Amenajare beton:* com.Tintereni , str.V.Alexandri

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate22.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: bd.Dacia 12 – 65m2

*Lichidarea situatiei de avariere:* str. Spartacus – 15m2

planificate 25.10.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:*str.G.Meneuc, str.Gh.Tudor, str.Romana

Ex. 022 47 12 93