

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 23.04.2021:

*Decaparea asfaltului:* str. Inculeț – 59m2

*Dezbaterea betonului:* str. Inculeț – 2,5m3

*Excavare/transportare gunoi:* str. Inculeț - 7curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș:* str. Inculeț-12,6t.

*Montare borduri:* str. Inculeț – 16borduri mari.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Inculeț – 1capac.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Negruzzi, str. Ciuflea, șos. Hîncești (Min.apăr., Gara de Sud)-2curse.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-1cursă.

*Salubrizare mecanizată (24.04.2021):* str. Miorița, str. Grenoble, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Pietrarilor, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni.

*Salubrizare mecanizată (25-26.04.2021):* Viaduc, Ismail, Șt.cel Mare, Gagarin, Negruzzi, A. Gării, Ciuflea, Halippa, Academiei, Asachi, Docuceaev.

planificate 26.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani :***

executat 23.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. A. Iulia-1cursă.

*Montare borduri:* str. I. Pelivan, 30/2-20borduri mari noi.

*Amenajare pietriș:* str. Pelivan, 30/2 – 70m2

planificate 26.04.2021:

*Montare bordure, ridicarea bordurilor:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani :***

executate 23.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Moșilor-1cursă, Doina Socoleni – 3curse.

*Excavare/transportare sol:* str. G. Madan, 85/1-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. G. Madan, 85/1- 5,3t.

*Montare borduri:* str. G. Madan, 85/1 - 21borduri mari, 17,5borduri mici.

planificate 26.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Moșilor.

*Pregătirea fundației, amenajare pietriș, montare borduri*: str. G. Madan, 85/1.

***sect. Botanica:***

executate 23.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Zelinski, 26/3-4curse.

*Montare borduri:* str. Zelinski, 26/3 - 70borduri mari, 27borduri mici.

*Amenajare pietriș*: str. Zelinski, 26/3-70m2

planificate 26.04.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Zelinski, 26/3.

*Excavare sol:* s. Țînțăreni, str. Chișinăului.

***sect. Ciocana :***

executate 23.04.2021:

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-5t.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-49borduri mari.

*Profilarea carosabilului și amenajarea în pietriș:* str. Industrială-41,8m2.

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, Uzinilor, Voluntarilor,M. Drăgan, Otovasca.

*Salubrizarea mecanizată (23-24.042021):* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, Sadoveanu.

planificate 26.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Meștrul Manole.

*Montarea bordurelor*: str. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 23.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru -45buc.

*Spălarea barei de protecție*: Estacada Sîngera-200m.l.

planificate 26.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere.*

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 23.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești-38buc., gunoi manual-2curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Creangă – 1capac (ridic.)

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale (video):* str. I. Creangă.

planificate 26.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Independenței, str. Pușkin.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) :***

executate 23.04.2021:

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-0,3m3.

*Demontarea borduri:* str. Inculeț-3m.l.

*Scarificarea suprafeței:* str. Inculeț-3m2.

*Demontarea/montarea pavaj*: str. Inculeț-8m2.

planificate 26.04.2021:

*Amenajarea trotuarului:* str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 23.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița – 6curse.

planificate 26.04.2021:

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93