

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 22-23.08.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-720m2.

executate 23.08.2021:

*Saluibrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

executate 23-24.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. P. Halippa, str. Gh. Asachi, șos. Hîncești, str. V. Alecsandri.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-831m2.

planificate 24.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc.

*Amenajare beton asfaltic*: Viaduc.

***sect. Buiucani:***

executate 23.08.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare*/*transportare gunoi:* str. I. Creangă (racordări)-3curse.

*Amenajare pietriș*: str. V. Belinski-13,8t.

*Amenajare beton asfaltic*: str. V. Belinski-16,05t.

planificate 24.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Creangă (racordări).

*Amenajare pietriș:* str. I. Creangă (racordări).

*Amenajare beton asfaltic:* str. V. Belinski.

***sect. Rîşcani:***

executate 23.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea* *manuală:* str. G. Madan, 85/1-2curse.

*Demolare beton*: str. Madan, 85/1-1,5m3.

*Frezare denivelări:* str. G. Madan, 85/1-33m2.

*Amenajare pietriș*: str. G. Madan, 85/1-5,4t.

*Reparația canalizării pluviale:* str. G. Madan, 85/1-3gril.inst., 2fînt. inst.

planificate 24.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:*str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93.

*Demolare beton:* str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93.

*Amenajare beton asfaltic:* str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93.

***sect. Botanica:***

executate 23.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, str. Sarmizegetusa, str. Titulescu, str. Hr. Botev, str. Trandafirilor, str. Varșovia.

*Amenajare beton asfaltic:* str-la Livov, 3, str. Varșovia, 2.

executate 23-24.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Grenoble, bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă.

planificate 24.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str-la Livov, 3, str. Varșovia, 2.

***sect. Ciocana:***

executate 23.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-2curse.

*Evacuare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-2curse.

*Demolare beton:* str. P. Zadnipru, 14/4-6m3.

*Frezare denivelări:* str. P. Zadnipru, 14/4-80m2

*Reparația canalizării pluviale:* str. P. Zadnipru, 14/4-14fînt. inst., 6elem. beton.

executate 23-24.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 24.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:*str. P. Zadnipru, 14/4.

*Evacuare gunoi*: str. P. Zadnipru, 14/4.

*Reparația canalizării pluviale*: str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 22-23.08.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* Instituții de învățămînt suburbii-180m2, str. Ismail-300m2, str. V. Crucii-450m2, șos. Muncești-850m2.

executate 23-24.08.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. Șt. cel Mare-900m2, Suburbii(treceri)-120m2, șos. Muncești-150m2, str. Uzinelor-110m2.

planificate 24.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Ismail.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 23.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. G. Latină, 19-5gril.inst., 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Spătarul-43buc., 1cursă gunoi, str. M. Spătarul, 18-3buc.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. Dimo.

planificate 24.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. A. Russo, str. Dimo, str. I. Creangă.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. B. Voievod.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 23.08.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Ismail, 27 (parcare)-120t.

*Amenajare canal pluvial:* str. Ismail, 27 (parcare)-9rigole.

planificate 24.08.2021:

*Amenajare canal pluvial:* str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 23.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Grenoble, 259-10curse.

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1-5t.

*Amenajare beton*: bd. C. Vodă, 19/1-0,5m3.

planificate 24.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Grenoble, 259.

*Amenajare pietriș:* str. Grenoble, 259.

Ex. 022 47 12 93