

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 24.08.2021:

*salubrizarea manuală:* Viaduc-1cursă.

*Demolare beton:* Viaduc-1m3.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-140m2.

*Amenajare beton asfaltic*: Viaduc- 1 465m2, 25,45t str. egaliz.

planificate 25.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Haltei, str. Sprîncenoaia.

***sect. Buiucani:***

executate 24.08.2021:

*Excavare*/*transportare gunoi:* str. I. Creangă (racordări)-9curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Creangă (racordări)-19t.

*Amenajare beton asfaltic*: str. V. Belinski-20,15t, bd. Șt. cel Mare-7m2 (receptoare)

planificate 25.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Creangă (racordări).

*Frezarea părții carosabile:* str. I. Creangă (racordări).

*Salubrizarea manuală:*  str. I. Creangă (racordări).

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă (racordări).

***sect. Rîşcani:***

executate 24.08.2021:

*Salubrizarea* *manuală:* str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93-3curse.

*Demolare beton*: str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93-1m3.

*Frezare părții carosabile:* str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93-25m2.

*Amenajare beton asfaltic:* str. G. Madan, 85/1-75m2, 5t str. egaliz., str. Putnei, 93-55m2.

executate 24-25.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani.

planificate 25.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93.

*Amenajare beton asfaltic:* str. G. Madan, 85/1, str. Putnei, 93.

***sect. Botanica:***

executate 24.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Trandafirilor, str. Grenoble, șos. Muncești, C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, str. V. Crucii.

*Amenajare beton asfaltic:*  str. Varșovia, 2 -810m2, 67,9t str. egaliz.

executate 24-25.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*  bd. Dacia, Viaduc, str. Titulescu, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Burebista.

planificate 25.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Dacia, 52.

***sect. Ciocana:***

executate 24.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul, str. Bucovina.

*Salubrizarea manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-2curse.

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. zadnipru, 14/4-2curse.

*Frezare denivelări:* str. P. Zadnipru, 14/4-60m2.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/4-5,7t.

*Reparația canalizării pluviale:*  str. P. Zadnipru, 14/4-6fînt. inst., 3elem. bet.

planificate 25.08.2021:

*Evacuare gunoi*: str. P. Zadnipru, 14/4.

*Amenajare beton asfaltic*: str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 24-25.08.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. Șt. cel Mare- 1 100m2, str. M. Spătarul-950m2.

planificate 25.08.2021:

 *Aplicarea marcajului rutier:* bd. Șt. cel Mare.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 24.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*  str. A. Russo, 55-3gril.inst., 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. B. Voievod-14buc., 1cursă gunoi, str. A. Russo-24buc., str. A: Russo, 55-3buc., 1cursă gunoi.

planificate 25.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Creangă, C. Ieșilor.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Creangă, C. Ieșilor.

*Spălarea rețelelor canalaizării pluviale*: str. A. Russo, 51, 53, 55.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 24.08.2021:

 *Compactare manuală:* str. Ismail, 27 (parcare)-8m3.

*Transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare)-2curse.

*Amenajare canal pluvial:*str. Ismail, 27 (parcare)-18elem. bet., 5gril.inst.

planificate 25.08.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Ismail, 27 (parcare).

*Amenajare canal pluvial:* str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 24.08.2021:

*Excavare/transportare sol:*  str. Grenoble, 259-5curse.

planificate 25.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Grenoble, 259.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93