

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 26.01.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. C. Vîrnav, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni.

*Salubrizarea manuală*: str. Haltei-1cursă, str. Cărbunarilor-2curse.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Scoreni, str. Ismail.

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 26.01.2021:

*Salubrizarea mecanizată*: str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Salubrizarea manuală:* str. Mesager, str. Bucuriei, str. 27 Martie-1cursă.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski.

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 26.01.2021 :

*Salubrizarea manuală:* str. Constructorilor-1cursă, str. Rădăuțanu-1cursă, bd. Renașterii-2curse.

*Demolare b/a uzat*: str. Constructorilor, str. Rădăuțanu-1,5m3.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. T. Vladimirescu.

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 26.01.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Salubrizarea stațiilor de transport public:ș*os. Muncești-13 stații.

*Amenajare pietriș:* bd. Dacia, 52-16,3t.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 26.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn-1cursă, str. M. Spătarul-1cursă.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Spătarul.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 26.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* bd. Șt. cel Mare-Sf. Țării-2buc., str. M. Spătarul-I. Dumeniuc-2buc., str. Florilor-B. Voievod-4buc, str. P. Rareș-Ierusalim-3buc.

planificate 27.01.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia-Muncești, str. Grenoble-Costiujeni, str. Testimițeanu-C. Vărnav, str. Bernadazzi-Tighina.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 26.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Columna-30buc., bd. M. cel Bătrîn-24buc., str. Mesager-18buc., șos. Muncești (estacada Sîngera, colector Ø1 000mm)-16m3 săp.man., 1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Iazului-2grilinst.

*Spălare/ pompare nămol:* str. M. Drăgan.

planificate 27.01.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Sarmizegetusa, str. Gr. Botanică, pod or. Sîngera.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:*str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(5 muncitori):***

executate 26.01.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița-6curse.

*Reprofilare acostament*: str. Varnița.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 26.01.2021 :

*Salubrizarea manuală*: str. M. Manole-2curse.

planificate 27.01.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. M. Manole.

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc