

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 26.10.2021:

*Salubrizare manuala:*str.Tabacaria Veche – 1 cursa, str.Haltei – 1cursa

*Lichidarea situatiei de avariere:*str.Fintinilor – 18m2

*Amenajare beton asfaltic:* sos.Hincesti – Spicului – 112m2

*Sapatura manuala:* sos.Hincesti – Sihastrului – 25m3

*Evacuare gunoi:* sos.Hincesti – Sihastrului – 2curse

Salubrizare mecanizata: bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 27.10.2021:

*Salubrizare manuala:* str.L. Cacinschi, sos.Hincesti.

*Amenajare pietris:*sos.Hincesti – Sihastrului

*Montare borduri:* sos.Hincesti – Sihastrului

***sect. Buiucani:***

executate 26.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.V.Belinski, str.L.Deleanu, str.I.Pelivan, str.N.Costin, str 27 Martie

planificate 27.10.2021:

*Demontare /montare pavaj:* str.I.Pelivan 30/2

*Frezare partii carosabile:* str.Teilor

*Salubrizare manuala:* str.Teilor

***sect.Rîşcani:***

executate 26.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Albisoara, C.Mosilor, str.T.Vladimirescu, str.Florilor, str.N.Dimo, str.Studentilor, str.Socoleni, str.Ceucari.

*Excavarea/trans. gunoi:* bd.C.Voda 19/1 – 4 curse

*Demontare borduri:* bd.C.Voda 19/1 – 12 m

*Demontare zidarii:* bd.C.Voda 19/1 – 32 m

*Sapatura manuala/incarc.manuala:* bd.C.Voda 19/1 – 1,5 m3/ 2,3m3

planificate 27.10.2021:

*Montare bordure:* bd.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate 26.10.2021:

*Excavare/trans. gunoi:* com.Tintereni str.I.Creanga – 24 curse

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor 10 - 100 m2

*Salubrizare mecanizata:* sos.Muncesti, str.Minsk, str.Pandurilor, str.Sarmisegetuza, str.Trandafirilor, str.V.Crucii, str.Grenoble.

 planificate 27.10.2021:

*Excavare/transport.* *gunoi:* com.Tintereni str.I.Creanga

*Montare bordure:* str.Cernauti

***sect. Ciocana:***

executate 26.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor – 244 t

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor – 38m2

*Salubrizare manuala:* str.Teilor – 1 cursa

executate 26-27.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str.L.Bicului, str.Uzinelor, str.V.lui Voda, str.P.Inalt, str.Otovasca.

planificate 27.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor

*Salubrizare manuala:* str.Teilor

***sect. OCR:***

executate 26-27.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.P.Inalt – 64m2, str.Independentei – 39m2

executate 26.10.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str.C.Virnav – 6 buc, str.P.Movila - 2 buc

*Deservire indicatoare rutiere:* sect.Centru – 48 buc

 planificate 27.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun.Chisinau

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 26.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:* bd.Decebal – 33 buc.

*Reparația canalizării pluviale:* str.Bucuresti – 1 fint.inst.

planificate 27.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:* str.Uzinelor 61, bd.Decebal.

*Reparatia canalizarii pluviale:* str.Ismail, str.Uzinelor .

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 26.10.2021:

*Amenajare pavaj*: com.Tintereni str.V.Alecsandri – 68,5m2

*Amenajare/comact. pietris:* com.Tintereni str.V.Alecsandri – 37,65 t

planificate 27.10.2021:

*Montare pavaj:* com.Tintereni , str.V.Alecsandri

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 26.10.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Cornului – 6m2, str.Rosiori – 57m2

planificate 27.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* bd.Dacia 12

Ex. 022 47 12 93