

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 27.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Miorita, str.Grenoble, str.T.Strisca, str.I.C.Suruceanu, str.Ungureanu, str.C.Virnav, str.I.Inculet, str.N.Testimiteanu, str.G.Casu, str.V.Trandafirilor, str.M.Mica, L.Tcacinschi, str.Academiei, str. Dr.Viilor.

*Amenajare pietris:* sos.Hincesti – Sihastrului – 24,4 t

*Montare borduri:* sos.Hincesti – Sihastrului – 63 buc.

*Sapatura manuala:* sos.Hincesti – Sihastrului – 2,5m3

*Incarcare /trans. gunoi:* sos.Hincesti – Sihastrului – 5 curse

planificate 28.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*str.Ismail – Bucuresti

***sect. Buiucani:***

executate 27.10.2021:

*Demontare/montare pavaj:*str.I.Pelivan 30/2 – 10m2

executate 26-27.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* P.M.A.N., bd.St.cel Mare , str.Columna, str.M.Dosoftei, P.D.Cantemir, C.Iesilor.

planificate 28.10.2021:

*Demontare /montare pavaj:* str.I.Pelivan 30/2

*Amenajare/compact. pietris:* str.Teilor

*Demolare beton:* str.Teilor

*Salubrizare manuala:*str. Teilor

***sect.Rîşcani:***

executate 27-28.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* bd.Renasterii, str.N.Puskin, bd.G.Vieru, str.B.Bodoni, str.P.Rares, str.C.Tanase, str.Ierusalim, str.Alecsandri, str.Varlaam.

executate 27.10.2021:

*Montare zidarii:* bd.C.Voda 19/1 – 89,5m

planificate 28.10.2021:

*Montare bordure:* bd.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate 27.10.2021:

*Incarcare/trans. gunoi:* com.Tintereni ,str.I.Creanga – 16 curse

*Montare bordure:* com.Tintereni , str.I.Creanga – 60 buc.

executate 26-27.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str.Burebista, str.Independentei, str.Hr.Botev, bd.Dacia, str.Viaduc, bd.Decebal, bd.Traian, str.Zelinski.

planificate 28.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:*str.Fulgulesti

*Pregatirea pentru asfaltare:*com.Tintereni str.I.Creanga

*Salubrizare statii de asteptare:* sos. Muncesti

***sect. Ciocana:***

executate 27.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:*bd.M.cel Batrin, str.A.Russo, str.G.Latina, str.P.Zadnipru, str.I.Vieru, str.I.Dumeniuc, str.Studentilor, str.M.Sadoveanu.

*Excavare/trans.gunoi:*str.Teilor – 5 curse

*Frezarea partii carosabile:* str.Teilor – 250m2

*Amenajare pietris:* str.Teilor – 15,3 t

executate 27-28.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.Sargidava, str.M.Dragan, str.M.Spataru, str.Bucovinei.

planificate 28.10.2021:

*Amenajarea/compact. pietrisului:* str.Teilor

*Demolare beton:* str.Teilor

*Salubrizare manuala:*str. Teilor

***sect. OCR:***

executate 27-28.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.V.Alecsandri – 280m2

executate 27.10.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str.Teilor – 6 buc.

planificate 28.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str.V.Alecsandri

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 27.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:* bd.Decebal – 48 buc, 2 curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* str.Ismail – 5 gril. rid., 1 gril.inst.,1 cursa gunoi, colector – amenajare pietris, bd.St.cel Mare – 20 buc (frezare)

*Verificare retele:* str. Ismail - colector

planificate 28.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:* sos.Muncesti , str.Uzinelor, bd.St.cel Mare .

*Reparatia canalizarii pluviale:* bd.St.cel Mare .

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 27.10.2021:

*Excavare/trans. sol:* com.Tintereni str.V.Alecsandri – 3 curse

*Amenajare pavaj:* com.Tintereni str.V.Alecsandri – 102m2

planificate 28.10.2021:

*Amenajare pavaj*: com.Tintereni str.V.Alecsandri

*Comactare pietris:* com.Tintereni str.V.Alecsandri

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 27.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:*bd.Dacia 12 – 40m2, 1 cursa gunoi, bd.St.cel Mare – 4m2

planificate 28.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* str.Rosiori, str.M.Millo, str.Korolenco, str.Dr.Taberei, str. G.Codreanu.

Ex. 022 47 12 93