

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 28.01.2021 :

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curațire:* str. Ismail (pod, tr.)-750m2.

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea (pasaj subteran)-287m2, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi (pasaj subteran)-231m2, șos.Hîncești-Sihastrului (pasaj subteran)-189m2, șos.Hîncești-Spicului (pasaj subteran)-195,9m2, șos.Hîncești, 176 (pasaj subteran)-158m2.

planificate 29.01.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* Viaduc (tr.).

***sect. Buiucani (3 muncitori):***

executate 28.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. M. Viteazul (pod)-1 364m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane*: C. Ieșilor (Univ. I. Creangă)-260m2, str. I. Creangă (Flacăra)-120m2.

planificate 29.01.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* str. M. Viteazul tr. (pod).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire*: treceri pietoni din sector.

*Curățirea de zapadă a canalizării pluviale*: pe sector.

***sect. Rîşcani (5 muncitori):***

executate 28.01.2021 :

*Presurarea materialului antiderapant/ curățirea manual a pasajelor subterane, curățire*:bd. Renașterii (Circ)-100m2, str. A. Russo-Moscova-100m2.

*Presurarea materialului antiderapant manual a staților de oprire a transp. public, curățire*: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.

*Presurarea manualăa a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod)-750m2.

planificate 29.01.2021:

*Presurarea manualăa a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod).

*Presurarea manuală a materialului antiderapant , curățire*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran), str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)

*Presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab, str. Petricani-C. Moșilor, str. Petricani, 25-33, bd. Renașteri (pod).

***sect. Botanica (6 muncitori):***

executate 28.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual, curățire:* Viaduc tr.-3 000m2, bd. Dacia (treceri pietonale).

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

planificate 29.01.2021:

*Presurarea manuală a materialului antiderapant manual, curățire:* Viaduc tr.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 28.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului (pod)-200m2.

*Curățirea de zapadă a canalizării pluviale*: bd. M. Cel Bătrîn-88buc., str. M. Manole-63buc., str. Voluntarilor-6buc., str. Uzinelor-68buc.

planificate 29.01.2021:

*Presurarea materialului antiderapant manual:* str. L. Bîcului (pod), str. Varnița (pod).

*Curățirea de zapadă a canalizării pluviale*: pe sector.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 28.01.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-2buc., sect. Buiucani-7buc., sect. Rîșcani-1buc., sect. Botanica-2buc.

planificate 29.01.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (5muncitori):***

executate 28.01.2021:

*Curățirea de zapadă a canalizării pluviale:* str. Albișoara-80buc.

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara-2buc.

*Spălare/ pompare nămol:* str. Ismail.

planificate 29.01.2021:

*Curățirea canalizării pluviale de zăpadă:* mun. Chișinău.

28-29.01.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant conform rutelor mapă iarnă- 40,9t(sare), 818,7t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc