

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 28.04.2021:

*Demontarea borduri vechi:* str. Inculeț – 45m.l.

*Decaparea asfaltului:* str. Inculeț – 30m2

*Dezbaterea betonului:* str. Inculeț – 3m3

*Excavare/transportare gunoi:* str. Inculeț - 9curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-2,5m3.

*Montare borduri:* str. Inculeț – 20borduri mici.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Inculeț–4gratare ridicare, 4capace noi, 2capace ridicare.

planificate 29.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 28.04.2021:

*LSA în pietriș:* str-la Călărași – 7m2, str. București-2m2.

*Montare borduri:* str. I. Pelivan, 30/2-41borduri mari noi.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan, 30/2-6t.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, Dosoftei, Kogîlniceanu, Mateevici, Sciusev, S. Lazo, P. Movilă, T.Ciorbă, Lăpușneanu, Sf. Țării.

planificate 29.04.2021:

*Demontare borduri:* str. Teilor.

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 28.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. G. Madan, 85/1-2curse, C. Moșilor-1cursă.

*Demolarea betonului*: str. G. Madan, 85/1- 0,5m3.

*Montare borduri:* str. G. Madan, 85/1 – 28borduri mari, 38borduri mici.

*Salubrizarea pasajului subteran*: str. bd. Moscova – A. Russo.

*Salubrizare mecanizată:* C. Moșilor, Socoleni, Ceucari, Doina.

planificate 29.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara.

*Frezarea p/c:* str. Teilor.

*Amenajarea trotuar*: str. G. Madan, 85/1.

***sect. Botanica:***

executate 28.04.2021:

*Vopsirea/văruirea barei de protecție:* bd. Dacia-Aeroport – 600m.l.

*Salubrizare mecanizată:* str. Gr. Botanică, Dacia, Sarmizegetusa, Trandafirilor, Muncești.

*Salubrizare mecanizată (28-29.04.2021):* bd. Dacia, Viaduc, Decebal, Independenței, Hr. Botev, Burebista.

planificate 29.04.2021:

*Spălarea/vopsirea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Ciocana:***

executate 28.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4 – 6curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1m3.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-6,6t.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4-62borduri mari.

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, Uzinilor, Voluntarilor, M. Drăgan, Otovasca.

planificate 29.04.2021:

*Montare borduri*: str. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 28.04.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Burebista – 6buc., bd. Dacia – 4buc.

*Spălarea barei de protecție*: Pod Ismail-400m.l.

planificate 29.04.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere.*

*Spălarea parapetului de protecție:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 28.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-5buc., gunoi manual-2curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Zaikin-3grătare (ridicare), str. Independenței – 2 grătare, gunoi manual-1cursă.

planificate 29.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Gh. Madan, Strijca.

*Montarea, sudarea receptoarelor sustrase.*

*Spălarea rețelelor:* str. Albișoara, 80, M.cel Bătrîn, 42.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 28.04.2021:

*Săpătură mecanizată*: str. Inculeț-16m3.

*Transportare gunoi:* str. Inculeț-2curse.

*Amenajarea pietriș:* str. Inculeț-64,2t.

planificate 29.04.2021:

*Amenajarea trotuarului:* str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 28.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița – 6curse.

planificate 29.04.2021:

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93