

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 28-29.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

executate 28.10.2021:

*Salubrizare manuala:* str.Haltei – 2 curse

*Amenajare beton asfaltic:* str.Ismail – Bucuresti – 81,5m2

*Amenajare pietris:* str.Ismail – Bucuresti – 14t

*Lichidarea situatiei avariere:* str.Carbunarilor – 36m2

planificate 29.10.2021:

*Salubrizare manuala:* str.L.Cacinschi , sos.Hincesti.

*Decapare b/a uzat:* sos.Hincesti – Sihastrului.

 ***sect. Buiucani:***

executate 28.10.2021:

*Demontare/montare pavaj:* str.I.Pelivan 30/2 – 6,9m2

*Salubrizare mecanizata:* str.M.Viteazul, str.Sciusev, str.C.Stere, str.V.Lupu, str.E.Coca, str.T.Vladimirescu, str.Constitutiei, str.Cornului.

planificate 29.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor

*Amenajare pietris:* com.Tintereni str.V.Alecsandri

*Montare pavaj :* com.Tintereni str.V.Alecsandri

***sect.Rîşcani:***

executate 28.10.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Albisoara, C.Mosilor, str.T.Vladimirescu, str.Florilor, str.N.Dimo, str.Studentilor, str.Socoleni, str.Ceucari.

*Excavare/trans. gunoi:* bd.C.Voda 19/1 – 3 curse

*Montare borduri:* bd.C.Voda 19/1 – 15,5m

*Montare zidarii:* bd.C.Voda 19/1 – 25m

planificate 29.10.2021:

*Dezbatere beton asfaltic:* bd.C.Voda 19/1

*Demontare borduri:* bd.C.Voda 19/1

*Amenajare /trans.pietris:* bd.C.Voda 19/1

*Amenajare/trans.sol:* bd.C.Voda 19/1

***sect. Botanica:***

executate 28.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:* sos.Muncesti – 130m2

*Reprofilarea partii carosabile:* com.Tintereni str.I.Creanga – 2000m2

executate 28-29.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:*str.Burebista, str.Independentei, str.Hr.Botev, bd.Dacia, str.N.Zelinski, str.Titulescu, str.Belgrad, str.Brincusi.

*Frezarea partii carosabile:*str.Cernauti – 700m2

planificate 29.10.2021:

*Frezarea partii carosabile:*str.Cernauti, sos.Muncesti, bd.Dacia.

*Amenajare beton asfaltic:* nod Rutier Muncesti

*Reprofilarea partii carosabile:*com.Tintereni str. I.Creanga.

***sect. Ciocana:***

executate 28.10.2021:

*Salubrizare manuala:* str.Teilor – 1cursa, str.Orovasca – 1 cursa

*Amenajare pietris:* str.Teilor – 3,8t

*Dezbatere beton:* str.Teilor - 2m3

executate 27-28.10.2021(in noapte):

*Salubrizare mecanizata:*

planificate 29.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.Teilor

***sect. OCR:***

executate 28-29.10.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* C.Orheiului – 820m2

planificate 29.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* C.Orheiului.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 28.10.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:* str.Uzinelor 61 – 2 curse gunoi, sos.Muncesti – 3 curse, bd.St.cel Mare – 24 buc, sos.Muncesti – curatare canal

*Reparația canalizării pluviale:* bd.St.cel Mare – 8 recept.inst., 2 curse gunoi, 2 recept.rid.

planificate 29.10.2021:

*Curatarea canalizarii pluviale:* sos.Muncesti

*Reparatia canalizarii pluviale:* bd.St.cel Mare

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 28.10.2021:

*Excavare/trans. sol:* com.Tintereni str.V.Alecsandri – 4 curse

*Montare pavaj:* com.Tintereni str.V.Alecsandri – 97,2m2

planificate 29.10.2021:

*Amenajare pietris:* com.Tintereni str.V.Alecsandri

*Montare pavaj :* com.Tintereni str.V.Alecsandri

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 28.10.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*str.Dacia 12 – 50m2

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Rosiori – 40m2

planificate 29.10.2021:

*Lichidarea situatiei de avariere:* Dr.Taberei, str.Cornului.

Ex. 022 47 12 93