***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infastructurii rutiere din mun. Chişinău de pe data de 29.11.2021 –05.12.2021***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Dr. Viilor, 42 (mont. bară protectie)- 48 m.l., 20 piloni, 1 m3 sap. man., 0,5 m3 beton, 72 m.l. țeavă.

Str. Varnița, 22 –29,9m2 frezare, 82m2, 4t str. egaliz.

Str. Srîncenoaia -18m2 frezare, 16t dezb. b/a uzat, 80m2 excavare sol, 9t pietriș

C. Basarabiei -7m2

Str. Cărbunilor -113,36 m2

Str. Academiei, 3- 3,9t pietriș, 43m2 b/a (tr.)

Str. Academiei, 11-101m2

Str. Ciuflea- Șt. cel Mare (pasaj subteran) -60buc. fortan.

Str. Sihastrului -13curse excavare sol, 50,6 t pietriș, 29,4t b/a suprimat

Str. V. Dicescu -17,5m2

sos. Hincesti-6m2

Str. Ismail-17m2

Str. Sf. Vineri-5m2

Sos. Hincesti, 20-6m2

**Total: 397,86m2/ 47,9m2 frezare**

**Sectorul Buiucani**

C. Orheiului, 113/2 – 160m2 frezare, 5,3t pietriș, 23,32t b/a fin

Str. Teodorovici-E. Coca-5,22t b/a fin

**Total:28,54t b/a fin (≈242,9m2)/ 160m2 frezare**

**Sectorul Rîșcani**

Bd. C. Vodă, 19/1, 19/2, 19/4- 605m2, 10m2 frezare, 3curse excavare, 11,4t pietriș, 130m2 reprofilare p/c, 30t amenaj. sol, 1m3 dezb. b/a uzat

Bd. C. Vodă, 39 -2curse excav./transp. gunoi, 2,7t pietriș

**Total:605m2/10m2 frezare**

**Sectorul Botanica**

Com. Țînțăreni, str. Creangă- 56,8t pietriș,

C. Basarabiei -3,5t b/a fin

Com. Băcioi, str. N. Sulac -770m2 profilare, 87,7t b/a suprim.

Str. Cernăuți -4,6t b/a fin

Bd. Dacia-3t b/a fin

Bd. Dacia- Fulgulesti -6,1t fin

**Total: 17,2t b/a fin (≈146,4m2)**

**Sectorul Ciocana**

Str. Florilor- 1t pietriș, 70m2

Str. Pietrariei-38t b/a fin

Str. P. Înalt -100m2, 5curse exvare/ transp., 16bord inst noi, 8bord. inst vechi., 2m3 sap. man., 8m2 frezare., 2fînt. rid.

**Total:170m2/ 38t b/a fin (≈323,4m2)/ 80m2 frezare**

**Sectorul 8 (pavaj)**

Bd. Dacia(tronson str. Flugulești –M. Mello) -87m2 frezare, 83bord. decap., 57m3 sap mec., 25,9t pietriș, 14curse transportare sol, 1,5m3 sap. man., 126,7bord. inst., 65m2 amenajare sol, 0,5m3 bet. turnat

**Total:87m2 frezare**

**Sectorul 9 (săpături)**

bd. Gr. Vieru -18,4t b/a fin, 78m2 frezare

Bd. Șt. cel Mare –Albișoara -3t b/a fin

Bd. Șt. cel Mare-B. Bodoni-2m2

Str. N. Costin, 61/2-8t b/a fin

Str. O. Goga-1m2 (asf. fîntînă)

**Total:3m2/ 29,4t b/a fin (≈250,2m2)/ 78m2 frezare**

**Total oras : 1 175,86m2/ 113,14t b/a fin (≈962,9m2)/ 462,9m2 frezare**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

str. Florilor -2gril. inst. noi

str-la. Studenților – 1gril. inst vechi

bd. Șt. cel Mare -15gril. inst. noi, 4gril. rid., 7m3 sap. man., 9m3 dezb. bet., 3curse gunoi, 4elem.bet.

str. Pictor Ion Jumati, 18 -1capac bet., 3m3 sap. man., 3,8t pietriș

str. Albișoara -6buc. frezare, 5gril. rid., 2gril. inst. noi

str. O. Goga -1fînt. inst.

**Total pe oraș :19gril.inst.noi/1gril.inst vechi/9gril.rid./1fînt. inst./1cap.bet./4elem.bet.**

***III.Curăţirea canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

str. Mesager (canal pluvial) -1 cursă gunoi

șos. Muncești (canal pluvial) -4 curse gunoi

str. Pictor Ion Jumati, 18 -12 buc., 2 curse gunoi, 11curse pomp. nămol, 1cursă spălare

bd. Șt. cel mare-1cursă spălare, 3curse pompare nămol

C. Basarabiei-1cursă spălare

str. Bucureșt -1 cursă spălare

str. L. Tolstoi -1 cursă spălare

bd. C. Vodă -16 buc., 1cursă gunoi

str. Sarmizegetusa -20buc.

rîul ’’Durlești ’’ (canal pluvial)

bd. Gr. Vieru -1 cursă gunoi

C. Ieșilor-95buc., 2curse gunoi

**Total:143buc.**

**Sectorul 9(săpături)**

str. A. Pușkin -20 buc.

str. Armenească -20 buc.

str. Bulgară -10 buc.

str. M. Eminescu -25 buc.

bd. Șt. cel Mare -30 buc.

str. București -40 buc.

str. Albișoara -40 buc.

str. M. Kogălniceanu -25 buc.

**Total: 210buc.**

**Total pe oraș: 353buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

Str. Haltei –3curse.

Str. Tăbăcăria veche -1cursă.

Str. Srîncenoaia -1cursă.

Str. Cărbunilor -3curse.

Str. Academiei -2cursă

Str. L. Kaczynski -1cursă.

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

*Ș*os. Hîncești-Spicului-0,5curse

Șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse

Șos. Hîncești, 176-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse

**Total: 13,5curse**

**Sectorul Buiucani**

Str. Cornului, str. Milano, str. Călărași -1 cursă.

C. Orheiului, 113/2 –8curse

Str. Teodorovici, 8/2, str. E. Coca-1cursa

**Total: 10curse**

**Sectorul Rîșcani**

Bd. C. Vodă, 19/1, 19/2, 19/4- 7curse.

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Str. Kiev –Moscova -630 m2(x 3ori).

**Total: 7curse**

**Sectorul Botanica**

Com. Țînțăreni, str. Creangă- 1cursă.

Bd. Decebal –Titulescu -1cursă.

șos. Muncești -1cursă.

Str. Fulgulești -0,5curse.

Str. Zelinski -0,5curse.

 C. Basarabiei -0,5curse.

Estacada Sîngera -0,5curse.

bd. Decebal –Trandafirilor – 1cursă

bd. Decebal – Muncești -1cursă

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public:*

Șos. Muncești(12 stații) – 1,5 curse.

*Salubrizarea pasajului subteran:*

Viaduc (Spit. nr.1), Șos. Muncești, 800, Bd. Dacia –Aeroport -0,5 curse.

**Total: 9curse**

**Sectorul Ciocana**

Str. Bucovinei -3curse

Str. P. Înalt, 22- 1cursă

**Total: 4curse**

**Sectorul 9(săpături)**

Str. Ciuflea -Șt. cel Mare -1 cursă.

Str. Ciuflea -1 cursă.

Bd. Gr. Vieru -1 cursă

**Total: 3curse**

**Total oraș: 46,5curse**

***V. Aplicarea marcajului rutier:***

șos. Muncești –Gr. Botanică -24m2

str. L. Bîcului – Muncești -13,2m2

șos. Muncești –L. Bîcului -13,2m2

str. P. Înalt, 12/1 -9,6m2

Str. Florilor, 4 -28m2

Str. A. Teodorovici –Creangă -9,6m2

**Total pe oraș: 97,6m2**

***VI. Instalarea indicatoarelor rutiere:***

str. Florilor, 4 -8buc.

bd. C. Vodă –Butucului -2buc.

Str. Butucului- bd. C. Vodă -3buc.

Dr. Viilor, 42 -2buc.

Dr. Viilor, 41 -2buc.

Dr. Viilor –Nucarilor -2buc.

Dr. Viilor -Timiș -2buc.

Str. G. Latină -Piața – 1buc.

bd. Șt. cel Mare -7buc.

str. I. Creangă –C. Ieșilor- 2buc.

str. Bucuriei -3buc.

str. Mit. Dosoftei -1buc.

str. B. Voievod, 7 -2buc.

str. Kiev –B. Voievod -2buc.

str. Florilor, 4 -4buc.

str. Belgrad -3buc.

str. Zelinski, 10 -1buc.

str. Burebista, 91 -1buc.

str. București -16buc.

str. B. Lăutaru -1buc.

str. I. Creangă -2buc.

str. O. Goga -2buc.

**Total pe oraș: 69buc.**

***VII. Deservirea indicatoarelor rutiere:***

Sect. Centru- 11buc.

Sect Ciocana -8buc.

sect. Buiucani -23buc.

sect. Rîșcani -14buc.

**Total pe oraș: 56buc.**

Ex. 022 47 12 93