

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 26.03.2020:

*Frezarea părţii carosabile*: str. Inculeţ - 177 m2.

*Amenajarea manuală pietrişului*: str. Inculeţ - 3,3 tn.

*Instalare borduri noi:* str. Inculeţ – 26 ml.

*Decaparea betonului asfaltic vechi*: str. Inculeţ - 40 m2.

*Decaparea borduri vechi*: str. Inculeţ - 160 ml.

*Salubrizare manuală*: str. Inculeţ – 3 curse (Mercedes), 2 curse (KAMAZ).

executate 26-27.03.2020 (nopatea):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail, str. Columna, str. Varlaam, bd. Şt. cel Mare, str. Ciuflea, str. Viaduct, str. Bucureşti-Halipa, şos. Hînceşti + buzunare, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri, str. Puşkin, str. V. Pîrcălab, str. M. Eminescu, str. Bulgară, str. Armenească, str. Tighina, str. Sciusev.

***sect. Buiucani:***

executate 26.03.2020:

*Asfalt frezat manual:* str. Pelivan – 4,3 tn.

*Amenajarea în pietriş a fundaţiei*: str. I. Pelivan -3 tn.

*Montarea bordurelor*: str. I. Pelivan - 38 ml.

*Dezbaterea betonului:* str. I. Pelivan – 4 m3.

*Excavarea şi transportarea mecanizată:* str. I. Pelivan – 4 curse (ZIL), 5 curse (KAMAZ).

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Columna, str. Dosoftei, str. 31 August, str. Bucureşti, str. Bodoni, str. Iorga, str. M. Cebotari, str. Sf. Ţării.

executate 26-27.03.2020 (nopatea):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Şt. cel Mare, P.M.A., str. Sciusev, str. Kogălniceanu, str. Mateevici, str. Serghei Lazoo, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpuşneanu.

***sect. Rîşcani:***

executate 26.03.2020:

*Demontarea borduri:* str. M. Costin – 20 ml.

*Instalarea bordurelor*: str. M. Costin-8,5 ml.

*Excavarea şi încărcareagunoi şi pământului:* str. M. Costin – 8 curse (manual 1, mecanizat 7).

*Montarea borduri:* str. M. Costin – 8,5 ml.

*Amenajarea fundaţiei în pietriş:* str. M. Costin – 4,2 tn.

*Demolarea (dezbaterea) beton şi asfalt:* str. M. Costin – 0,5 m3.

*Frezarea părţii carosabile*: str. M. Costin – 40 m2.

*Încărcare asfalt frezat:* str. : M. Costin – 1 cursă.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. C. Moşilor, str. Doina, str. Dimo, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

***sect. Botanica:***

executate 26.03.2020:

*Decaparea îmbracămintei asfaltice trotuar, excavarea pămîntului pentru instalarea zidariei:* str. Zelinski – 4 curse.

*Instalarea borduri mici:* str. Zelinski – 112 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Gr. Botanică, str. Valea Crucii, str. Munceşti, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii, str. Sarmizecetusa, str. Trandafirilor, str. Cuza-Vodă.

***sect. Ciocana:***

executate 26.03.2020:

*Săpătură manuală:*  str. M. Sadoveanu – 3 m3.

*Montarea zidăriei:* str. M. Sadoveanu – 78 m.

*Amenajarea în pietriş a fundaţiei:*  str. M. Sadoveanu – 3,0 tn.

*Compactarea manuală:*  str. M. Sadoveanu – 18 m3.

*Împraştierea/nivelarea pământ manuală:* str. M. Sadoveanu – 5 m3.

*Salubrizare mecanizată în zi:* str. M. Manoli (4 borduri), Str. Sadoveanu, str. M. Spătaru, str. Dragan, str. Voluntarilor.

executate 26-27.03.2020 (nopatea):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. M. Cel Bătrîn, str. Al. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Domeniuc, str. Studenţilor.

***sect. OCR:***

executate 26.03.2020:

*Montarea indicatoare noi*: str. Uzinelor nr. 11/7 – 4 buc, str. Kogălniceanu-Puşkin – 2 buc., str. Doina nr. 193 – 6 buc, Policlinica Constructorilor – 4 buc, str. Pietricani – str. Poştei – 4 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutierei*: sect. Rîşcani – 4 indict.

***sect. 7:***

executate 26.03.2020:

*Curăţirea canalizării pluviale:* str. Bucovinei, str. Inculeţ.

*Spălarea reţelelor:* str. Bucovinei, şos. Hînceşti.

*Montarea receptoare noi:* str. Munceşti.

*Montarea capac beton:*  str. Florilor – 2 buc.

*Inspectarea reţelelor:* sect. Buiucani.

***sect. 8:***

executate 26.03.2020:

*Decaparea borduri vechi*: bd. Moscova -10 m.

*Amenajarea stratului în pietriş manual:* bd. Moscova - 5,1 tn.

*Salubrizare manuală:* bd. Moascova - 0,5 curse.

*Salubrizare mecanizată:* bd. Moascova - 1,5 curse.

*Transport pietriş şantier:* bd. Moascova - 1 cursă – 5,1 tn.

*Profilarea/nivelarea manuală a fundaţiei bordurii:* bd. Moascova – 50 m.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu