### aaa Flagge-Chisinau-01-11_(Flagge)REPUBLICA MOLDOVA

### PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂUSTEMA

**PRETURA SECTORULUI BUIUCANI**

|  |
| --- |
| 03001589 |

str. Mihai Viteazul, 2, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2004;

tel.295-071, 295-043; fax: 295-069, [www.preturabuiucani.md](http://www.preturabuiucani.md), e-mail: [buiucani@pmc.md](mailto:buiucani@pmc.md)



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

la nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Domnului Ion Ceban***

***Primar General al***

***municipiului Chișinău***

***Notă informativă privind***

***Planul de acțiuni al Preturii***

***sectorului Buiucani pentru***

***perioada 18.05-22.05.2020***

Prin prezenta, Pretura sectorului Buiucani Vă informează că, pentru următoarea săptămână sunt planificate a fi realizate următoarele acțiuni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 18.05.2020*** | | |
| Locativ-comunal | 1. Reparația scărilor în bloc locativ | str. Cornului 7/1 |
| 1. Demontarea gardurilor | str. Bariera Sculeni, 2 |
| Social-economic | 1. Evacuarea tonetei | str. Alba-Iulia, 196/1 |
| 1. Lichidarea comerțului stradal neautorizat | str. O. Ghibu, 9 |
| Arhitectură și construcții | Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 |
| ***Marți, 19.05.2020*** | | |
| Locativ-comunal | 1. Reparația scărilor în bloc locativ | str. Cornului 7/1 |
| 1. Demontarea gardurilor | str. Bariera Sculeni, 2 |
| Social-economic | 1. Evacuarea tonetei | str. Mt. Dosoftei, 100 |
| 1. Lichidarea comerțului stradal neautorizat | str. Columna, 170 |
| Arhitectură și construcții | Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 |
| ***Miercuri, 20.05.2020*** | | |
| Locativ-comunal | 1. Reparația scărilor în bloc locativ | str. Cornului 9/1 |
| 1. Demontarea gardurilor | str. Ion Creangă, 12 |
| Social-economic | 1. Evacuarea gheretei | str. N. Costin, 65/1 |
| 1. Demontarea fundației gheretei | str. Alba-Iulia 196/1 |
| Arhitectură și construcții | Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 |
| ***Joi, 21.05.2020*** | | |
| Locativ-comunal | 1. Reparația scărilor în bloc locativ | str. Cornului 9/1 |
| 1. Demontarea gardurilor | str. Ion Creangă, 12 |
| Social-economic | 1. Evacuarea complexului de gherete | str. I. Pelivan, 22 |
| 1. Demontarea fundației gheretei | str. Alba-Iulia 196/1 |
| Arhitectură și construcții | Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 |
| ***Vineri, 22.05.2020*** | | |
| Locativ-comunal | 1. Reparația scărilor în bloc locativ | str. Cornului 9/1 |
| 1. Demontarea gardurilor | Calea Ieșilor 25-39 |
| Social-economic | 1. Evacuarea complexului de gheretei | str. I. Pelivan, 22 |
| Arhitectură și construcții | Evacuarea garajelor | str. Codrilor |

***Cu respect,***

***Pretor,***

***Vadim BRÎNZANIUC***

Ex.: R. Galenco, 022295088