***Planul de acțiuni al Preturii sectorului Buiucani pentru perioada 18.05-22.05.2020***

Prin prezenta, Pretura sectorului Buiucani Vă informează că, pentru următoarea săptămână sunt planificate a fi realizate următoarele acțiuni:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Acțiunea/obiectivul*** | ***Oportunitatea*** | ***Temeiul*** | ***Indicatorul de performanță*** |
|  | Evacuarea complexului de gherete și a fundației str. I. Pelivan, 22 | Reparația trotuarului și reamenajarea scuarului. Totodată, actele de funcționare expirate. | Dispoziția pretorului | Evacuare executată |
|  | Evacuarea gheretei și a fundației de la str. N. Costin 65/1 | Ghereta nu activează de timp îndelungat | Prescripție de evacuare  | Evacuare benevolă |
|  | Evacuarea tonetei de la str. Alba-Iulia, 196/1 | Ghereta activează la stradă principală, actele de funcționare au expirat | Prescripție de evacuare | Evacuare bevenolă  |
|  | Evacuarea tonetei de la str. Mt. Dosoftei, 100 | Unitatea a fost amplasată abuziv în zona centrului nucleu-istoric | Prescripție de evacuare | Evacuare bevenolă  |
|  | Lichidarea comerțului neautorizat la amplasamentele pe care au activat iarmaroacele cu produse agricole pe perioada stării de urgență  | Termenul prestabilit pentru desfășurarea iarmaroacelor a expirat.  | Dispoziția pretorului | Numărul proceselor-verbale întocmite |
|  | Recepționarea , verificarea, completarea și pregătirea pentru comisie a dosarelor noi pentru acordarea compensației | Compensarea cheltuielilor pentru achitarea serviciilor comunale pentru familiile defavorizate din sectorul Buiucani | Regulamentul aprobat prin Decizia CMC nr. 15/6 din 22 decembrie 2017 | Numărul de dosare admise |
|  | Demontarea garajelor metalice de pe adresa str. Codrilor, 10 | Amenajarea curții blocurilor din str. Codrilor. 10, 10/1, 10/2 | Dispoziție | Numărul de garaje demontate |
|  | Reparația scărilor avariate din curtea blocurilor locative de pe adresa str.Cornului 7/1-9/1 | Facilitarea accesului și diminuarea riscului de accidentare a locatarilor | Dispoziție | Scări reparate |
|  | Monitorizarealucrărilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție a subsolurilor blocurilorlocative  | Diminuarea riscului de răspândire a infecțiilor | Decizia CMC nr. 4/11 din 5 decembrie 2000 (pct. 2.2) | Numărul blocurilor locative prelucrate |
|  | Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară” | Menținerea ordinii sanitare în sectorul Buiucani | Decizia CMC nr. 4/11 din 5 decembrie 2000(pct. 6.1-6,6) | Numărul de adrese inspectate |

***Cu respect,***

***Pretor,***

 ***Vadim BRÎNZANIUC***

Ex.: R. Galenco, 022295088