Raport de activitate privind

realizarea planului de acțiuni stabilit pentru perioada 01.06 - 05.06.2020

| Domeniul | Activitatea planificată | Adresa | Nivelul de executare |
| --- | --- | --- | --- |
| Locativ-comunal | - Reparația scărilor în bloc locativ | str. Cornului 9/1 | Executat |
|  | - Demontarea gardurilor | Bariera Sculeni, 2 | În lucru |
|  |  | str. Ion Creangă, 12 | În lucru |
|  |  | Calea Ieșilor 25-39 | În lucru |
|  | - Inspectarea salubrizării | Sectorul particular | Inspectat |
|  | - Supravegherea procesului de gestionare a deșeurilor | str. Codrilor, 10 | Monitorizat |
|  | - Lichidarea ambroziei | str. Alba Iulia, 113, str. L.Deleanu, 1-3, șos. Balcani, 8, str. Teodorovici, 10-10/2, str. Columna, 170, str. Mesager | Executat parțial |
| Social-economic | - Lichidarea comerțului stradal ilicit | str. O. Ghibu, 9 | Lichidat |
|  | - Monitorizarea redeschiderii piețelor comerciale | 5 piețe comerciale | Control efectuat |
|  | - Convocarea ședinției comisiei de examinare a amplasării unităților estivale | - | Convocat o ședință |
|  | - Inspectarea amplasării unităților comerciale estivale | Parcurile aprobate în dispoziția Primarului General | În parcurile centrale au fost amplasate abuziv, în lipsa schemelor de amplasare, 4 unități comerciale |
|  | - Evacuarea gheretei și a fundației | str. Al. Mateevici, 60 | În lucru |
|  | - Evacuarea gheretei și a fundației | str. G. Alexandrescu, 1 | În lucru |
|  | - Evacuarea gheretei și a fundației | str. L. Deleanu, 11 | Evacuat |
|  | - Evacuarea punctului de colectare a sticlei | str. Ioana Radu, 24 | În lucru |
|  | - Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea comerțului | Tot sectorul | Inspectat, Întocmit 3 procese-verbale |
|  | - Alte activități | - | S-au mai evacuat 2 puncte mobile |
| Arhitectură și construcții | - Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 | Au fost evacuate 2 garaje |
|  | - Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 | În lucru |
|  | - Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. Bucuriei | În lucru |
|  | - Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | Padurea-parc „Butoiaș” | Lucrările s-au demarat |
|  | - Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului | Calea Ieșilor colț str. Iablocikin | Cerere pentru perfectarea actelor depusă |
|  | - Finalizarea procesului de achiziții publice pentru amenajarea parcului, Etapa II | Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, 11 | În proces |
|  | - Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. I. Pelivan 22 | În lucru |
|  | - Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, inclusiv a scuarului | str. L. Deleanu intersecție cu șos. Balcani | Cerere pentru perfectarea actelor depusă |
|  | - Proiectarea lucrărilor de reamenajare, Parcul „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 | Finalizarea proiectarii |
|  | - Proiectarea lucrărilor de reamenajare a trotuarului | Calea Ieșilor 1-5 | În lucru |

Anexa nr. 2

Planul de acțiuni stabilit

pentru perioada 08.06-12.06.2020

| Domeniul | Activitatea | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Luni, 08.06.2020 |  |  |
| Locativ-comunal | - Monitorizarea lucrărilor de spălare a sistemei de încălzire la blocurile locative | Conform planului |
|  | - Demontarea gardurilor | str. Bariera Sculeni, 2 |
| Social-economic | - Lichidarea comerțului stradal ilicit | str. Columna 170 (Visavi) |
|  | - Monitorizarea amplasării unităților estivale | Zonele aprobate |
|  | - Convocarea următoarei ședinției comisiei de examinare a amplasării unităților estivale | - |
|  | - Evacuarea unităților comerciale amplasate ilicit în parcuri | Parcurile centrale |
| Arhitectură și construcții | - Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 |
|  | - Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 |
|  | - Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. Bucuriei |
| Marți, 09.06.2020 |  |  |
| Locativ-comunal | - Supravegherea procesului de gestionare a deșeurilor | str. Codrilor, 10 |
| Social-economic | - Evacuarea gheretei | str. Al. Mateevici, 60 |
|  | - Lichidarea comerțului stradal ilicit | str. Columna 170 (Visavi) |
|  | - Evacuarea unităților comerciale amplasate ilicit în parcuri | Parcurile centrale |
| Arhitectură și construcții | - Evacuarea garajelor | str. Codrilor, 10 |
|  | - Demontarea pavilionului comercial | Calea Ieșilor, 2/2 |
|  | - Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului | Padurea-parc „Butoiaș” |
| Miercuri, 10.06.2020 |  |  |
| Locativ-comunal | - Lichidarea ambroziei | str. Alba Iulia, 113, str. Liviu Deleanu, 1-3, șos. Balcani, 8, |
|  | - Demontarea gardurilor | str. Ion Creangă, 12 |
| Social-economic | - Evacuarea gheretei | str. Alexandrescu, 1 |
|  | - Demontarea fundației gheretei | str. Al. Mateevici, 60 |
| Arhitectură și construcții | - Perfectarea actelor pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului | Calea Ieșilor colț str. Iablocikin |
|  | - Finalizarea procesului de achiziții publice pentru amenajarea parcului, Etapa II | Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, 11 |
| Joi, 11.06.2020 |  |  |
| Locativ-comunal | - Lichidarea ambroziei | str. Teodorovici, 10-10/2, str. Columna, 170, str. Mesager |
|  | - Demontarea gardurilor | Calea Ieșilor 25-39 |
| Social-economic | - Monitorizarea amplasării unităților estivale | Zonele aprobate |
|  | - Demontarea fundației | str. Alexandrescu, 1 |
| Arhitectură și construcții | - Finalizarea lucrărilor de reamenajare a scuarului | str. I. Pelivan 22 |
|  | - Perfectarea actelor pentru proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, inclusiv a scuarului | str. L. Deleanu intersecție cu șos. Balcani |
| Vineri, 12.06.2020 |  |  |
| Locativ-comunal | Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară” | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| Social-economic | - Inspectarea comerțului stradal | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
|  | - Evacuarea punctului de colectare a sticlei | str. Ioana Radu, 24 |
| Arhitectură și construcții | - Finalizarea proiectării lucrărilor de reamenajare, Parcul „La izvor” | Calea Ieșilor, 22 |
|  | - Proiectarea lucrărilor de reamenajare a trotuarului | Calea Ieșilor 1-5 |