**Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani**

**pentru perioada 13.07 – 17.07.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniul de raportare:** | **Descrierea situației:** |
| **1.** | **Situații excepționale (**după caz): |
| Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere. | -  |
| **2.** | **Proiecte investiționale în derulare:** |
| **- Nr. total al proiectelor în derulare****- Suma totală a proiectelor în derulare** | **19 proiecte în derulare** |
| inclusiv:**2*.1 Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 30.07.2020 (I Etapă) |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 45 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 45 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.2 Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | Aleea este amenajată |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 80% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Se intervine la amenajarea spațiilor verzi |
| ***2.3 Curățarea albiei râulețului Durlești*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 90% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 90% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| ***2.4 Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Calea Ieșilor-Iablocikin*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiție privată  |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate |
| ***2.5 Amenajarea parcului „Alunelul”, Etapa II*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | 16 440 000 lei |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 14.10.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | lucrările au demarat la data de 15.07.2020  |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 5 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | 0 |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt  |
| ***2.6 Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | -  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 70 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 70 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Urmează să înceapă lucrările de instalare a sistemului de iluminat public |
| ***2.7 Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 01.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 50 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 50 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.8 Reamenajarea Parcului „La izvor”*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.10.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | La data de 3.08.20 urmează a fi desemnat agentul economic care va realiza proiectul, în urma procedurii de achiziție |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
| ***2.9. Amenajarea zonei pietonale str. A. Mateevici, 111 – scara cu cascadă*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.08.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 20 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 20 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
| ***2.10. Reamenajarea trotuarului de la***  ***Calea Ieșilor, 1-7*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.11. Amenajarea rotondei din str. Gr. Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea Morilor”*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) | 15.07.2020 |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 50% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 50 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
| ***2.12. Amenajarea trotuarului și a spațiului verde din Calea Ieșilor, 12*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | - |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.13. Amenajarea unui Scuar „Riga”*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Învestiții străine |
| - Termen de executare (data de finalizare) | - |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.14. Amenajarea unui Scuar „Chișinău”,*** ***în or. Riga*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0% |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0% |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | - |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu este finisat proiectul |
| ***2.15. Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) | - |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 0 % |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) | -  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Fără  |
|  | ***2.16. Reparația capitală a străzii Ion Creangă*** | ***În derulare*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) |  |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) |  |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | A fost anunțată licitația publică  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
|  | ***2.17. Reparația capitală a pasajelor subterane*** ***(3 pasaje)*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget și investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
|  | ***2.18. Reparația capitală a străzii Ion Pelivan*** | ***În derulare*** |
|  | - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
|  | - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Buget  |
|  | - Termen de executare (data de finalizare) |  |
|  | - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 60% , a fost pavată partea carosabilă  |
|  | - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) | 60% |
|  | - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
|  | - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  | Nu sunt |
|  | ***2.19.Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public*** | ***Inițiere*** |
| - Valoarea estimată a proiectului, (mii lei) |  |
| - Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP) | Investiții private |
| - Termen de executare (data de finalizare) |  |
| - Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării) | 0 % |
| - Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului) |  |
| - Suma valorificată la momentul raportării (mii lei) |  |
| - Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului)  |  |
| **3.** | **Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 65 gherete3 pavil. |
| - Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | - | - | 19  |
| - Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Codrilor, 10 | 2 | 16 |
|  | - Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.) (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Gard – Calea Ieșilor, 5/2 | 1 | 46 garduri16 șure |
| **4.** | **Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului**   |  |
| Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST |  |  |
| Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Calea Ieșilor, 2Teodorovici x Creangăstr. V. Lupu, 19 | 3 | 213 |
| - Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an) | Calea Ieșilor, 2/2str. Alba-Iulia 198 | 2 | 3 construcții capitale |
| **5.** | **Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:** |
| - Sesizări ***parvenite*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 111 |
| - Sesizări ***soluționate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 8 | 92 |
| - Sesizări ***în* *proces*** de lucru (pe săptămână/ pe an) | 0 | 21 |
| - Sesizări ***amânate*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 0 |
| - Sesizări ***respinse*** (pe săptămână/cumulativ pe an) | 0 | 6 |
| **6.** | **Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:** |
| **- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare****- Cheltuieli cumulative de la începutul anului** |  |
| - Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână) | 26,0 ha |
| - Suprafața salubrizată manual (pe săptămână) | 22,6 ha |
| - Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 91 rute | 1720 rute |
| - Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an) | 28 rute | 608 rute |
| - Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/ pe an) | 1390 m2 | 19 850 m2 |
| **7.** | **Situația privind activitatea de comerț în sector:** |
| - Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate) | *- Iarmarocul lucrărilor de artă plastică,* Scuarul Catedralei Metropolitane57 locuri ocupate, 0 disponibile* *Iarmarocul de weekend „Ecolocal” (cu produse agroalimentare ecologice)*

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202 |
| - Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv: (i) unități noi instalate: (ii) prelungirea activități UC existente: | 1. 9 terase de vară
2. 2 gherete
 | 1. 58 tarabe

 63 terase de vară 24 unități estivale1. 58 unități de comerț stradal
 |
| **8.** | **Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:** |
| **- Suma amenzilor aplicate** (săptămânal/ pe an)**- Suma amenzilor încasate** (săptămânal/ pe an) | -- | 195 85047 675 |
| **Numărul raziilor efectuate în sector** (săptămânal/ cumulativ pe an) | 25 | 615 |
|  | **Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM** (pe săptămână/ cumulativ pe an)- PV art. 179 (construcții neautorizate) | - | 2 |
| - PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane) | 8 | 74 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant) | 0 | 0 |
| - PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC) | 0 | 1 |
| - PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț) | 0 | 25 |
| - PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate) | 0 | 5 |
| **PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță** (săptămânal/ cumulativ pe an) | - | 34 (de către CA) |

**Planul de acțiuni stabilit**

**pentru perioada 20-24.07.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Domeniul*** | ***Activitatea*** | ***Adresa*** |
| ***Luni, 20.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Instectarea teritoriului în privind lichidarea ambroziei
 | - |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a acoperișului fondului locativ
 | Conform graficului |
| *Social-economic* | 1. Verificarea activității târgului cu picturi
 | Scuarul Catedralei |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor reparație a aleei pietonale
 | str. N. Costin |
| 1. Pregătirea documentației de proiect pentru reparația trotuarului public
 | Str. L. Deleanu ¾-11/3 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a noului Scuar
 | str. L. Deleanu - șos. Balcani |
| *Cultură, tineret și sport* | 1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de educație timpurie
 | - |
| ***Marți, 21.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Organizarea salubrizării parcării auto
 | str. I. Neculce, 1/1 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de profilaxie a sistemelor inginerești și de uz comun
 |  |
| *Social-economic* | 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Al. Mateevici, 60 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| 1. Inspectarea piețelor agroalimentare
 | str. Alba-Iulia, 198str. Ion Creangă 47/1 |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Demontarea garajelor metalice
 | str. Codrilor |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
 | Padurea-parc „Butoiaș” |
| 1. Pregătirea documentației de proiect pentru amenajarea unui acces auto suplimentar
 | str. V. Lupu colț Drumul Taberei |
| *Cultură, tineret și sport*  | * 1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de educație timpurie
 | - |
| ***Miercuri, 22.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | * 1. Monitorizarea activității de control hidraulic
 |  |
| * 1. Inspectarea salubrăzirii
 | Sectorul particular |
| *Social-economic* | 1. Organizarea lucrărilor de demontare a complexului de agrement
 | Parcul „La izvor” |
| 1. Evacuarea gheretei
 | str. L. Deleanu, 2 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reamenajare a zonei
 | str. A. Mateevici, 111 |
| 1. Finalizarea lucrărilor amenajare a rotondei
 | str. Alexandrescu |
| ***Joi, 23.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Strămutarea platoului de acumulare a deșeurilor
 | Str. A. Păduraru, 7 |
| 1. Demontarea gardurilor
 |  |
| *Social-economic* | 1. Verificarea teraselor de vară
 | Zona istorică |
| 1. Evacuarea gheretei și a fundației
 | str. Vasile Lupu, 19 |
| 1. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
 | str. Ion Creangă colț str. Teodorovici |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Continuarea lucrărilor de reamenajare a scuarului
 | str. I. Pelivan 22 |
| 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a pracului
 | Parcul „Alunelul” |
| 1. Perfectarea documentației pentru demararea lucrărilor de reamenajare a parcului „La izvor”
 | Calea Ieșilor, 22 |
| ***Vineri, 24.07.2020*** |
| *Locativ-comunal* | 1. Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară”
 | Traseu coordonat cu IPS Buiucani |
| *Social-economic* | 1. Inspectarea agenților economici
 | Conform planului Comisiei intersectoriale |
| 1. Evacuarea gheretei
 | Calea Ieșilor 5A (în curte) |
| *Arhitectură și construcții* | 1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarelor
 | str. I. Pelivan |
| 1. Finisarea proiectului de reamenajare a trotuarului
 | Calea Ieșilor, 1-7 |