***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 13.07.2020-17.07.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Testimiteanu (tronson str. Corolenco – str. Grenoble)-amenajarea nisipului, montare bordure mari și mici, amenajare fundației în pietriș, amenajarea beton asfaltic fracție mare și mărunt, transportare gunoi, săpătură manuală și mecanizată, decapare beton asfaltic uzat, decapare borduri vechi. | Pasaje subterane:bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești-Spicului,Gunoi manual: str. Universității, Cozmescu, A. Crihan. | str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu, str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Cornului, str. Ialoveni, șos. Hîncești, str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. strișcă, str P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski. | bd. Negruzzi, bd. Gagarin, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, str. București, str. Ciuflea, Viaduc, str. Testimițeanu, str. Grenoble, str. Korolenco, str. Miorița, str. Gh. Asachi. |
| **Buiucani** | Str. I. Pelivan (tronson str. Teodorovici – str. Belinski)- amenajare trotuar: instalare zidării, amenajarea fundației în pietriș, pregătirea fundației, excavarea/transportarea beton asfaltic uzat. |  | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului. Piața d. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. | str. M. Viteazul, C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. A. Iulia, bd. Șt. cel Mare, str. B. Bodoni, str. București, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. L. Deleanu, str. N. Costin, str. Constituției. |
| **Rîșcani** | Str. M. Costin (tronson bd. Moscova – str. Dimo) - frezare denivelări, frezarea părții carosabile, egalizare, ridicarea receptoare și fîntîni, asfaltare. |  | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. | bd. Moscova, bd. Renașterii, str. B. Bodoni, str. A. Russo, str. Kiev, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Pușkin, C. Orheiului, str. Mit. Dosoftei, str. Columna, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. V. Alecsandri. |
| **Botanica** | Str. Zelinski (tronson bd. Decebal – bd. Dacia)- amenajare trotuar: amenajarea fundației în pietriș, asfaltare.Str. D. Aligheri – decapare asfalt, amenajare fundației în pietriș, strat de bază, așternere strat de uzură. | Pasaje subterane:Bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor,Bd. Dacia-Aeroport,Bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)Șos. Muncești, 800Stații de așteptare transport public:șos. Muncești-13 stații | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. | Bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă, str. Independenței, str. Burebista, str. Trandafirilor, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, șos. Muncești. |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn, aleea (treonson str. P. Zadnipru – str. Ig. Vieru)-demontare-montare bordure, zidării, amenajare pietriș, excavare/transportare gunoi, săpătură manuală și mencanică, profilare pietriș.Salubrizare manual – str. Otovasca.L.S.A. prin injectare: str. Uzinelor, str. M. Manole, str. Varnița, str. Otovasca, str. Ig. Vieru, str. M. Spătaru, str. Bucovinei. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. V. Lui Vodă, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. P. Înalt.  | Str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru. Str. I. Dumeniuc, str. Studentilor, str. M. Manole. |
| **Sect. specializat** | Bd. Moscova nr. 8 (tronson str. Al. Russo – str. M. Costin)-decaparea asfaltului uzat, săpătură manuală și mecanizată, demontare/montare bordure, zidării, amenajare pietriș, instalare pavaj, excavare/transporatre gunoi, preparare amestec nisip+ciment, dezbatere beton. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Aplicarea marcajelor rutiere logitudinale și treceri de pietoni** | **Salubrizarea deliniatoarelor** | **Reparația****canalizării pluviale** | **Curățirea****canalizării pluviale** |
| **OCR** | Bd. Gagarin, bd. Decebal, str. București, str. Kogălniceanu, str. Șsciusev, str. Mateevici. |  |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | Ridicarea la cotă a grilajelor din str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, bd. Decebal.Repararea colector din str. M. Manole-str. G. Latină. | Curățarea canal pluvial din str. Titulescu, str. Sarmiseghetusa, bd. Decebal, bd. C. Vodă. |