***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 03.08.2020-10.08.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Testimiteanu (tr.) tronson str. Grenoble-Virnav: instalarea bordurelor, zidăriilor, amenajare pietriș, asfaltare. | str. Lomonosov,  str. Cozmescu,  Aleea Garii. | str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu, str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Cornului, str. Ialoveni, șos. Hîncești, str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski. | bd. Negruzzi, bd. Gagarin, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, str. București, str. Ciuflea, Viaduc, str. Testimițeanu, str. Grenoble, str. Korolenco, str. Miorița, str. Gh. Asachi. |
| **Buiucani** | Str. I. Pelivan (tr.): instalare zidării, amenajare pietriș, excavarea/transportare b/a uzat, ridicare fîntînilor la cotă, asfaltare. |  | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului. Piața d. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. | str. M. Viteazul, C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. A. Iulia, bd. Șt. cel Mare, str. B. Bodoni, str. București, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. L. Deleanu, str. N. Costin, str. Constituției. |
| **Rîșcani** | Str. Dimo-A.Russo (spital ”Sf. Treime”)-asfaltare.  Str. M. Costin (tronson bd. Moscova – str. Dimo) - aplicarea statului de egalizare și asfaltarea racordărilor, amenajarea pavajului. | Str. M. Costin,  str. Petricani. | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. | bd. Moscova, bd. Renașterii, str. B. Bodoni, str. A. Russo, str. Kiev, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Pușkin, C. Orheiului, str. Mit. Dosoftei, str. Columna, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. V. Alecsandri. |
| **Botanica** | Str. D. Alighere-asfaltare.  Bd. Dacia-amenajarea trecerilor pietonale. | *Pasaje subterane:*  Bd. Dacia-Traian,  bd. Dacia-Teilor,  Bd. Dacia-Aeroport,  Bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)  Șos. Muncești, 800  *Stații de așteptare transport public:*  șos. Muncești-13 stații. | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. | Bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă, str. Independenței, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, șos. Muncești. |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn (aleea) –demontare/ instalare bordure, zidării, amenajare pietriș, excavare/transportare gunoi, săpătură manuală și mencanică, profilare pietriș. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. V. Lui Vodă, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. P. Înalt. | Str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru. Str. I. Dumeniuc, str. Studentilor, str. M. Manole. |
| **Sect. specializ. (pavaj)** | Bd. Moscova, 10-decaparea asfaltului uzat, amenajare pietriș, instalare pavaj, excavare/transporatre gunoi, preparare amestec nisip+ciment, dezbatere beton, instalare borduri. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Aplicarea marcajelor rutiere logitudinale și treceri de pietoni** | **Instalarea indicatoarelor rutiere** | **Reparația**  **canalizării pluviale** | **Curățirea**  **canalizării pluviale** |
| **OCR** | *-Longitudinal*: Str. Neaga, C. Moșilor, *Treceri pietonale*: str. Trandafirilor, Independenței, C. Moșilor. |  |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | Str. Varnița (canal pluvial), Albișoara, | Șos. Hîncești, Asachi, Miorița, Testimițeanu. |