***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 14.09.2020-20.09.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Testimiteanu (tr.)-instalarea bordurelor, zidăriilor, amenajarepietriș,decapare b/a, asfaltare. | *Pasaje subterane:*  șos. Hîncești, 167;  șos. Hîncești-Spicului;  șos. Hîncești-Sihastrului; bd. Șt cel Mare-Negruzzi; bd. Șt. cel Mare-Ciuflea; | str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu, str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Cornului, str. Ialoveni, șos. Hîncești, str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski. | bd. Negruzzi, bd. Gagarin, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, str. București, str. Ciuflea, Viaduc, str. Testimițeanu, str. Grenoble, str. Korolenco, str. Miorița, str. Gh. Asachi. |
| **Buiucani** | Str. I. Pelivan (tr.)-instalare zidării, amenajare pietriș, excavarea/transportare b/a uzatm, asfaltare. | Str. I. Pelivan | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului. Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. | str. M. Viteazul, C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. A. Iulia, bd. Șt. cel Mare, str. B. Bodoni, str. București, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. L. Deleanu, str. N. Costin, str. Constituției. |
| **Rîșcani** | Str. Albișoara (tr.)-decapare b/a uzat, demolare/instalare zidării, amenajare pietriș, asfaltare. | Str. Albișoara  str. Petricani | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. | bd. Moscova, bd. Renașterii, str. B. Bodoni, str. A. Russo, str. Kiev, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Pușkin, C. Orheiului, str. Mit. Dosoftei, str. Columna, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. V. Alecsandri. |
| **Botanica** | Sect. Rîșcani: str. Albișoara (tr.)-instalare bordure, amenajare pietriș, asfaltare. | *Pasaje subterane:*  Bd. Dacia-Traian,  bd. Dacia-Teilor,  Bd. Dacia-Aeroport,  Bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)  Șos. Muncești, 800  *Stații de așteptare transport public:*  șos. Muncești-13 stații | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. | Bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă, str. Independenței, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, șos. Muncești. |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn (aleea)–demontare/instalare bordure, zidării, amenajare pietriș, excavare/transportare gunoi, săpătură manuală și mencanică, profilare pietriș, asfaltare. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. V. Lui Vodă, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. P. Înalt. | Str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru. Str. I. Dumeniuc, str. Studentilor, str. M. Manole. |
| **Sect. specializ. (pavaj)** | Bd. Moscova-decapareaasfaltului uzat, amenajare pietriș, instalare pavaj, excavare/transporatre gunoi, dezbatere beton. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Aplicarea marcajelor rutiere logitudinale și treceri de pietoni** | **Instalarea indicatoarelor rutiere** | **Reparația**  **canalizării pluviale** | **Curățirea**  **canalizării pluviale** |
| **OCR** | *-Longitudinal*: Sîngera.  -*Treceri pietonale*: șos. Muncești, str. V. Cruciii, |  |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | Str. Albișoara. | Str. Albișoara. |