***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 19.10.2020-25.10.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Testimiteanu (tr.) - instalarea bordurelor, amenajare pietriș, frezare. | Str. Testimiteanu | str. Ismail, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu, str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Cornului, str. Ialoveni, șos. Hîncești, str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. strișcă, str P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski. |  |
| **Buiucani** | Str. I. Pelivan (tr.)- amenajare pietriș, asfaltare. |  | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului. Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. |  |
| **Rîșcani** | Str. Ghidighici – frezare, asfaltare, amenajare pietriș. | C. Orheiului | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. |  |
| **Botanica** | Str. Valea Crucii 4/2 – inst. bord., inst. zid., amenajare pietriș.  Str. Dacia 52 - inst. bord., inst. zid., amenajare pietriș.  Str. Hanul Morii - inst. bord., inst. zid., amenajare pietriș. | *Pasaje subterane:*  bd. Dacia-Traian,  bd. Dacia-Teilor,  bd. Dacia-Aeroport,  bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)  șos. Muncești, 800  *Stații de așteptare transport public:*  șos. Muncești-12stații | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. |  |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn (aleea) – excavare/transporatre gunoi,  amenajare pietriș, demolare beton. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. V. Lui Vodă, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. P. Înalt. |  |
| **Sect. specializ. (pavaj)** | Bd. Moscova- decapare b/a uzat, excavare/transporatre gunoi, demolare beton, amenajare pietriș, amenajare pavaj. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Aplicarea marcajelor rutiere logitudinale și treceri de pietoni** | **Instalarea indicatoarelor rutiere** | **Montare țeavă** | **Ridicarea la cotă a grilelor** |
| **OCR** | Chișinău – Tohatin, str. M. Manole. |  |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | Str. Albișoara. | Str. Alba Iulia, str. M. Viteazu, str. Renaștrii. |