***Aprob***

***Director Î. M. Regia „Exdrupo”***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Tomița***

***Planul de lucru al Regiei “Exdrupo” pentru data de 29.06.2020-03.07.2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sectorul*** | ***Reparatia părtii carosabile*** | ***Salubrizarea manuală*** | ***Salubrizarea mecanizată*** | ***Spălarea părții carosabile*** |
| **Centru** | Str. Testimiteanu-amenajarea nisipului, montare bordure mari și mici, amenajare fundației în pietriș, amenajarea beton asfaltic fracție mare și mărunt, transportare gunoi, săpătură manuală și mecanizată, profilare sol, decapare beton asfaltic uzat, decapare borduri vechi. | Pasaje subterane:  bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești-Spicului,  Gunoi manual: str. Universității, Cozmescu, A. Crihan. | str. Ismail, str. Columna,  str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. M. Eminescu, str. Vl. Pîrcălab, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bulgară, str. Tighina, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. Miorița, str. Grenoble, str. Sprîncenoaia, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Cornului, str. Ialoveni, șos. Hîncești, str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. strișcă, str P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Sihastrului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski. | bd. Negruzzi, bd. Gagarin, bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, str. București, str. Ciuflea, Viaduc, str. Testimițeanu, str. Grenoble, str. Korolenco, str. Miorița, str. Gh. Asachi. |
| **Buiucani** | Str. I. Pelivan-frezarea părții carosabile, demontarea/montarea bordure, strat de egalizare, așternere beton asfaltic ridicarea fîntîni și receptoare la cotă. |  | str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului. Piața d. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. T. Vladimirescu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, bd. Șt. cel Mare. | str. M. Viteazul, C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. A. Iulia, bd. Șt. cel Mare, str. B. Bodoni, str. București, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. L. Deleanu, str. N. Costin, str. Constituției. |
| **Rîșcani** | Str. M. Costin-dezbatere beton, demontare/montare bordure, zidării, amenajare fundației în pietriș, evacuarea gunoiului, amenajarea stratului de egalizare pentru borduri, frezare denivelări, frezarea părții carosabile pe tronson bd. Moscova-str. Dimo. |  | str. T. Vladimirescu, str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Dimo. C. Moșilor, str. B. Voievod, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Moscova, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir. | bd. Moscova, bd. Renașterii, str. B. Bodoni, str. A. Russo, str. Kiev, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Pușkin, C. Orheiului, str. Mit. Dosoftei, str. Columna, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. V. Alecsandri. |
| **Botanica** | Str. Zelinski (trotuar)-decapare beton asfaltic, montare zidării, bordure, amenajarea fundației în pietriș, excavare/transportare gunoi, asfaltare.  Str. Dante Aligheri-amenajarea fundației în pietriș. | Pasaje subterane:  Bd. Dacia-Traian,  bd. Dacia-Teilor,  Bd. Dacia-Aeroport,  Bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)  Șos. Muncești, 800  Stații de așteptare transport public:  șos. Muncești-13 stații | bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. Traian, str. Independenții, str. Burebista, șos. Muncești, bd. Dacia -Aeroport, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii. | Bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă, str. Independenței, str. Burebista, str. Trandafirilor, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, șos. Muncești. |
| **Ciocana** | Bd. M. cel Bătrîn (aleea)-demontare-montare bordure, zidării, amenajare pietriș, excavare/transportare gunoi, săpătură manuală și mencanică, profilare pietriș, așternere beton asfaltic. |  | str. L. Bîcului, str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt. str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Spătarul, str. M. Drăgan, str. V. Lui Vodă, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. P. Înalt. | Str. V. lui Vodă, str. Uzinelor, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru. Str. I. Dumeniuc, str. Studentilor, str. M. Manole. |
| **Sect. specializat** | Bd. Moscova (tr.)-decaparea asfaltului uzat, săpătură manuală și mecanizată, demontare/montare bordure, zidării, amenajare pietriș, instalare pavaj, excavare/transporatre gunoi, preparare amestec nisip+ciment, dezbatere beton. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sectorul** | **Aplicarea marcajelor rutiere logitudinale și treceri de pietoni** | **Salubrizarea deliniatoarelor** | **Reparația**  **canalizării pluviale** | **Curățirea**  **canalizării pluviale** |
| **OCR** | Str. L. Bîcului, str. Sciusev, str. V. Lupu, str. Kogălniceanu. |  |  |  |
| **Sect. 7** |  |  | Reparația colectorului din str. G. Latină-str. M. Manole.  Ridicarea la cotă a fîntînilor din str. M. Dragan.  Ridicarea la cotă a receptoarelor din str. V. Crucii, bd. Decebal | Curățarea canalizării pluviale din str. M. Manole, str. M. Spătaru, 13, str. Zelinski, str. M. Costin. |