

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 25.03.2020:

*Dezbaterea betonului*: str. Inculeţ-2,0 m3.

*Amenajarea manuală nisip*: str. Inculeţ-8,2 tn.

*Amenajarea pietrişului*: str. Inculeţ-7,4 tn.

*Săpătură manuală*: str. Inculeţ-3,0 m3.

*Salubrizarea manuală:* str. Inculeţ – 2 curse.

*Salubrizarea subterană:* str. Negruzzi-bd. Şt. cel Mare – 0,5 curse, str. Spicului – şos. Hînceşti – 0,5 curse, str. Ciuflea – bd. Şt. cel Mare – 0,5 curse, str. Sihastrului – şos. Hînceşti – 0,5 curse.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Cşu, str. M. Mică, str. I.C. Suruceanu, str. T. Strişcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Mioriţa, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, şos. Hînceşti, str. L. Czachinski, bd. Traian, str. Academiei, str. Varlaam, str. Ciocirliei, str. Drumul Viilor.

***sect. Buiucani:***

executate 25.03.2020:

*Frezarea părţii carosabile (sub bordură):* str. Pelivan – 150 m2.

*Amenajarea în pietriş a fundaţiei*: str. I. Pelivan -10 tn.

*Montarea bordurelor*: str. I. Pelivan - 38 ml.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Viteazu+nod rutier, str. Sciusev, Str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. Cornului, str. Alexandrescu.

executate 25-26.03.2020 (nopatea):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Columna, str. Dosoftei, str. 31 August, str. Bucureşti, str. Bodoni, str. Puşkin, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, str. Sf. Ţării.

***sect. Rîşcani:***

executate 25.03.2020:

*Demontarea borduri:* str. M. Costin – 76 ml.

*Amenajarea fundaţiei în pietriş:* str. M. Costin – 3,8 tn.

*Instalarea bordurelor*: str. M. Costin-35 ml(mari noi), 1,7 m (mici noi), 2,0 ml (vechi).

*Demolarea (dezbaterea) beton şi asfalt:* str. M. Costin – 2,0 m3.

*Excavarea şi încărcarea pământului:* str. M. Costin – 7 curse.

*Demolarea (dezbaterea) beton şi asfalt:* str. Doina 106/1 – 0,5 m3.

executate 25-26.03.2020 (nopatea):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. C. Orheiului (4B), str. Petricani, str. B. Voievod, str. Kiev, str. Al. Russo, bd. Moscova.

***sect. Botanica:***

executate 25.03.2020:

*Decaparea îmbracămintei asfaltice trotuar, sxcavarea pămîntului pentru instalarea zidariei:* str. Zelinski – 7 curse (gunoi).

executate 25-26.03.2020 (nopatea):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str.Titulescu, str. Zelinski, str. Belgrad, str. Brîncuşi, bd. Decebal, str. Independenţei, str. Hr. Botev, str. Gr. Botanică, bd. Decebal, str. Viaduct.

***sect. Ciocana:***

executate 25.03.2020:

*Săpătură mecanică:*  str. M. Sadoveanu – 15 m3.

*Transport pămînt:*  str. M. Sadoveanu – 2 curse.

*Amenajarea în pietriş a fundaţiei:*  str. M. Sadoveanu – 5,1 tn.

*Instalarea bordurelor*: str. M. Sadoveanu – mari – 24 ml.

*Montarea zidăriei:* str. M. Sadoveanu – 42 m.

*Împraştierea/împrăştiere pământ:* str. M. Sadoveanu – 4 m3.

*Săpare manuală:* str. M. Sadoveanu – 1 m3.

*Compactarea manuală*: str. M. Sadoveanu – 12 m3.

*Salubrizare mecanizată în zi:* str. Mircea cel Bătrîn, str. A. Russo, Str. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Domeniuc.

***sect. OCR:***

executate 25.03.2020:

*Montarea indicatoare noi*: str. Inculeţ nr. 74 – 4 buc, str. Varniţa. Ismail – Tutun CTC – 2 buc., str. Belgrad – 10 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutierei*: sect. Botanica – 4 indict., sect. Centru – 4 indict.

***sect. 7:***

executate 25.03.2020:

*Curăţirea canalizării pluviale:* str. Uzinelor – receptoare - 24 buc, str. Bucovinei – 6 fîntîni.

*Curăţarea canal pluvial manual*: str. Bucovinei – 6 m3.

*Salubrizare manuală:*  str. Otovasca – 1 cursă.

*Montarea receptoare noi:* str. A. Russo – 1 buc, str. M. Cel Bătrîn – 1 buc.

***sect. 8:***

executate 25.03.2020:

*Dezbaterea/demolarea stratului de asfalt uzat*: bd. Moscova -280 m2 (4,5 curese).

*Demontarea bordurelor:* 25 ml.

*Salubrizare manuală (asfalt+bordure):* 0,5 curse.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu